|  | ROYAUME DU MAROC MINISTERE DE L’INTERIEUR PREFECTURE DE SALE # COMMUNE DE SALE |
| --- | --- |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BUDGET D’EQUIPEMENT

CHAPITRE       	:

ARTICLE          	:

PARAGRAPHE			 	:

MARCHE N°15. /CS/2018

TRAVAUX  D’AMENAGEMENT URBAIN DE LA ZONE INDUSTRIELLE HAY RAHMA

C.P.S

Marché passé par appel d’offre ouvert sur offre de prix en application l’al 2 § 1 de l’article  16 et  § 1 de l’article 17 et al. 3 § 3 de l’article  17  du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics

SOMMAIRE

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

ARTICLE 2 : CONSISTANCE  DES TRAVAUX

ARTICLE 3 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE

ARTICLE 4 : REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX ET SPECIAUX APPLICABLES  AU MARCHE

ARTICLE 5 : VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE

ARTICLE 6 : PIECES MISES A LA DISPOSITION DE L’ENTREPRENEUR

ARTICLE 7 : NANTISSEMENT

ARTICLE 8 : DESIGNATION DES INTERVENANTS :

ARTICLE 9 : PERSONNE CHARGEE DU SUIVI DE L’EXECUTION DES MARCHES

ARTICLE 10 : ELECTION DU DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR

ARTICLE 11 : SOUS-TRAITANCE

ARTICLE 12 : DELAI  D ’EXECUTION

ARTICLE 13 : NATURE DES PRIX

ARTICLE 14 : REVISION DES PRIX

ARTICLE 15 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DEFINITIF

ARTICLE 16: OCTROI D’AVANCES

ARTICLE 17: RETENUE DE GARANTIE

ARTICLE 18 : ASSURANCES - RESPONSABILITE

ARTICLE 19 : APPROVISIONNEMENTS

ARTICLE 20 : DROITS DE TIMBRE

ARTICLE 21 : RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS

ARTICLE 22 : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

ARTICLE 23 : GESTION DES DECHETS DU CHANTIER

ARTICLE 24 : MESURES DE SECURITE ET D’HYGIENE

ARTICLE 25 : PROVENANCE, QUALITE ET ORIGINES DES MATERIAUX

ARTICLE 26 : RECEPTION PROVISOIRE

ARTICLE 27 : ENLEVEMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAUX

ARTICLE 28 : DELAI DE GARANTIE

ARTICLE 29 : MODALITES DE REGLEMENT

ARTICLE 30 : PENALITES POUR RETARD

ARTICLE 31 : RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE AUX TITULAIRES  ETRANGERS NON

RESIDENTS AU MAROC

ARTICLE 32 : RECEPTION DEFINITIVE

ARTICLE 33 : CAS DE FORCE MAJEURE

ARTICLE 34 : RESILIATION DU MARCHE

ARTICLE 35 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION

ARTICLE 36 : REGLEMENT DES DIRENDS ET LITIGES

ARTICLE 37 : PLANS DE RECOLLEMENT

ARTICLE 38  :   PROVENANCE DES MATERIAUX :

ARTICLE 39 :   NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX

ARTICLE  40 :  ESSAIS ET CONTROLE DES MATERIAUX :

ARTICLE  41 :  VERIFICATION  DES  MATERIAUX

ARTICLE  42:  CONSERVATION  DES MATERIAUX

ARTICLE  43 :  PRESCRIPTION POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT :

ARTICLE  44  :  PIQUETAGE  DES  TRACES

ARTICLE 45 :   ECOULEMENT  DES   EAUX

ARTICLE 46  :   ENROBE BITUMINEUX EB

ARTICLE 47 : MISE EN OEUVRE ET TOLERANCES DES BETON BITUMINEUX

ARTICLE 48 : CONSISTANCE ET DEFINITION DES PRIX

ARTICLE 49 : BORDEREAU DES PRIX –DETAIL ESTIMATIF

Préambule du cahier des prescriptions speciales

Marché passé par appel d’offre ouvert sur offres de prix en application de l’alinéa 2 paragraphe 1 de l’article 16 paragraphe 1 de l’article 17 et l’alinéa 3 paragraphe 3 de l’article 17 du décret n°2-12-349 du 08 Joumada I 1434 (20 Mars 2013), relatif aux marchés publics.

ENTRE

- Cas d’une personne morale

LA COMMUNE DE SALE, REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT DESIGNE CI-APRES PAR L’ADMINISTRATION OU LE MAITRE D’OUVRAGE.

D’autre part

Et

La société …………………………………………………….représentée par M :…………………. ..

………………………………………………………qualité ……………………………………………………..

Agissant au nom et pour le compte de………………………………………………….en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.

Au capital social ………………………………………………….. Patente n° ………………………………………….…..

Registre de commerce de …………………………………..Sous le n°………………………..……………………….

Affilié à la CNSS sous n° ………………………………………………………………………………..………….…….

Faisant élection de domicile au ……………………………………………………………………………..................

Compte bancaire n° (RIB sur 24 chiffres)……………………………………………………………………………..

ouvert auprès de ……… ….....…………………………………………………………………………………………………

Désigné ci-après par le terme « ENTREPRENEUR »

D’autre part

IL A ETE ARRETE  ET CONVENU CE QUI SUIT

## CHAPITRE I : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet : Travaux d’aménagement urbain de la zone industrielle Hay Rahma

- Le Présent marché  est  à  lot unique.

Ces travaux  seront    exécutés   pour   le   compte  de  la  Commune de Salé représentée  par son  Président,  agissant  en  qualité  du  Maître  d'Ouvrage.

ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux du présent marché consistent en la réalisation :

- Travaux d’assainissement

- Travaux de voirie

- Génie civil pour l’éclairage public

- Travaux de signalisation lumineuse

- Travaux de signalisation horizontale et verticale

ARTICLE 3 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE

Les pièces constitutives du marché sont celles  énumérées ci-après dans l’ordre de priorité indiqué au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux exécutés pour le compte de l’Etat (CCAG-T) :

- L’acte d’engagement,

- Le présent cahier des prescriptions spéciales (CPS),

- Le bordereau des prix - détail estimatif,

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux (CCAG-T) exécutés pour le compte de l’Etat, approuvé par  le Décret n° 2-14-394 du 06 chaabane 1437 (13 mai 2016) approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux.

En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du marché ,autres que celles se rapportant à l’offre financière telle que décrite par l’article 27 du décret n°2-12-349, ceux qui prévalent dans l’ordre ou ils sont énumérés ci-dessus.

ARTICLE 4 : REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX ET SPECIAUX APPLICABLES AU MARCHE

Le titulaire du marché est soumis aux dispositions notamment des textes suivants:

- Dahir n°1-15-85 du 20 Ramadan 1436 (7 Juillet 2015) pris pour application de la loi Organique  n°113.14 relatif aux communes.

- Décret N°2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016) approuvent le cahier de clauses administratives générales applicables des travaux.

- Décret N°2-16-344 du 22/07/2016 fixant les délais de paiement des intérêts moratoires relatifs aux commandes publique.

- La loi n 112.13 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) relative au nantissement des marchés publics.

- Décret n°2-12-349 du 08 Joumada I 1434  (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.

-  Décret n° 2.17.451 en date du 23 Novembre 2017 relatif à la comptabilité publique des communes et des établissements de coopération entre les communes.

- Les textes officiels réglementant les salaires et la main d’œuvre;

Ainsi que tous les textes règlementaires ayant trait aux marchés publics rendus applicables à la date limite de réception des offres.

Le fournisseur devra se procurer ces documents s’il  ne les possède pas et ne  pourra en aucun cas exciper de l’ignorance de ceux-ci et se dérober aux obligations qui y sont contenues.

ARTICLE 5 : VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE

Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu’après son approbation par l’autorité compétente.

L’approbation du marché doit être notifiée à l’attributaire dans un délai maximum de Soixante  quinze (75) jours à compter de la date fixée pour l’ouverture des plis.

ARTICLE 6 : PIECES MISES A LA DISPOSITION DE L’ENTREPRENEUR

Conformément aux dispositions de l’article 13 du CCAG-T Aussitôt après la notification de l’approbation du marché, le maître d’ouvrage remet gratuitement à l’entrepreneur ,par ordre de service ,contre décharge, un exemplaire vérifié et certifié conforme de l’acte d’engagement, du cahier des prescriptions spéciales et des pièces expressément désignées comme constitutives du marché à l’exception du CCAG-T ,et ce dans un délai maximum de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de notification de l’approbation du marché.

ARTICLE 7 : NANTISSEMENT

Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions de la loi 112-13 relative au nantissement des marchés publics, promulguée par le dahir n°1-15-05 du 29 rabii II (19 février 2015) étant précisé que :

1°) la liquidation des sommes dues par l’administration, maître d’ouvrage, en exécution du présent marché sera opérée par les soins de Monsieur le président de la commune de Salé ;

2°) Au cours de l’exécution du  marché, les documents cités à l’article 8 de la loi  112-13 peuvent être requis au maitre d’ouvrage, par le titulaire du marché ou le bénéficiaire du nantissement ou de la subrogation, et sont établis sous sa responsabilité.

3°) les dits documents sont transmis directement à la partie bénéficiaire du nantissement avec communication d’une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par l’article 8 de la loin n° 112-13

4°) les paiements prévus au présent marché seront effectués par le trésorier préfectoral de Salé, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent marché.

5) Le maître d'ouvrage remet au titulaire du marché une copie du marché portant la  mention " exemplaire unique" dûment signée et indiquant que la dite copie est délivrée en exemplaire unique destiné à former titre pour le nantissement du marché.

ARTICLE 8 : DESIGNATION DES INTERVENANTS :

Les personnes intervenants dans le présent marché sont :

- Monsieur le président de la commune de Salé en tant que représentant du maître d’ouvrage.

ARTICLE 9 : PERSONNE CHARGEE DU SUIVI DE L’EXECUTION DES MARCHES

Le suivi de l’exécution du marché est confié au Chef de service de voirie et le chef de la  Division des travaux et aménagement urbain. La qualité de cette personne sera notifiée à l’entrepreneur.

Les taches dévolues par le maître d’ouvrage aux  personnes chargées du suivi de l’exécution du marché ainsi que les actes qu’elle est habilitée à prendre pour assurer sa mission sont :

- Le suivi et l’encadrement technique de l’entreprise durant toute la période du marché

- La réception des travaux réalisés

- La validation des attachements

ARTICLE 10 : ELECTION DU DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR

A défaut d’avoir élu domicile au niveau de l’acte d’engagement, toutes les correspondances relatives au présent marché sont valablement adressées au domicile élu par l’entrepreneur, sis…………………………………………………………………………………..

…….………………………….……. Maroc. En cas de changement de domicile, l'entrepreneur est tenu d'en aviser le maître d'ouvrage dans un délai de 15 jours suivant ce changement.

ARTICLE 11 : SOUS-TRAITANCE

Si l’entrepreneur envisage se sous-traiter une partie du marché, il doit notifier au maître d’ouvrage :

- l’identité, la raison ou la dénomination sociale, et l’adresse des sous traitants ;

- Le dossier administratif des sous-traitants, ainsi que leur références techniques et financières ;

- La nature des prestations et le montant des prestations qu’il envisage de sous -traiter

- Le pourcentage des dites prestations par rapport au montant du marché ;

-Une copie certifiée conforme du contrat de sous- traitance.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents conformément à l’article 24 du décret du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics.

La sous- traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent ( 50%) du montant du marché ni porter sur le lot ou le corps d’état principal du marché à savoir les travaux de voirie.

Le titulaire du marché est tenu, lorsqu’il envisage de sous-traiter une partie du marché, de la confier à des prestataires installés au Maroc et notamment à des petites et moyennes entreprises conformément à l’article 158 de décret précité n°2-12-349.

Le titulaire demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du marché tant envers le maître d’ouvrage que vis à vis des ouvriers et les tiers.

Le maître d’ouvrage ne se reconnaît aucun lien juridique avec les sous-traitants.

- ARTICLE 12 : DELAI  D ’EXECUTION

L’entrepreneur prendra les dispositions nécessaires pour terminer les travaux dans un délai de Huit (08) mois, court à partir de la date prévue par l’ordre de service prescrivant le commencement de l’exécution des travaux .

Ce délai s’applique à l’achèvement de tous les travaux incombant au titulaire y compris le repliement des installations de chantier, la remise en état des terrains et lieux et la fourniture des plans de recollement.

ARTICLE 13 : NATURE DES PRIX

Le présent marché est à prix unitaires.

Les sommes dues au titulaire du marché sont calculées par application des prix unitaires portés au bordereau des prix ou bordereau des prix détail estimatif, le cas échéant, joint au présent cahier des prescriptions spéciales, aux quantités réellement exécutées conformément au marché.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des travaux y compris tous les droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer à l’entrepreneur une marge pour bénéfice et risques et d'une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe du travail et ce conformément aux dispositions de l’article 53 du CCAG-T.

ARTICLE 14 : REVISION DES PRIX

En application  l’arrêté  du  premier  Ministre n° 3-302-15 du 15  Safar 1437 (27 Novembre 2015)  fixant les règles et les conditions de révision des prix des marchés des travaux, le montant des travaux exécutés sera révisé par l’application de la formule suivante:

P = Po x { 0.15 + 0.15x(TR1/TR1o)+0.35x(TR2/TR2o)+0.35x(TR5bis/TR5biso)}

P     : montant des travaux après révision.

Po   : montant des travaux époque de base.

TR1 : index pour les terrassements.

TR2 : index pour l’assainissement.

TR5bis : index pour les travaux de voirie.

Ces index sont publiés par le Ministère des équipements.

Le   résultat   final  de   révision  des  prix  est  arrêté  à  la  quatrième décimale. Pour  les  calculs  intermédiaires, les  résultats des rapports sont arrêtés à la quatrième décimale.

La révision des prix sera appliquée aux travaux qui restent à exécuter à partir de la date de variation des index constatées par les décisions prises à cet effet par le ministre chargé de l’équipement.

ARTICLE 15 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Le montant du  cautionnement provisoire du présent marché est fixé à  180.000,00  (Cent quatre vingt mille) dirhams.

Le cautionnement provisoire reste acquis à la Commune de Salé notamment dans les cas cités à l’article 18 du CCAG applicable aux marchés de travaux.

Le cautionnement provisoire est restitué au titulaire du marché selon les dispositions de l’article 19, paragraphe 1 du CCAG applicable aux marchés de travaux.

Le montant du cautionnement définitif est fixé à 3% du montant initial du marché arrondi au dirham supérieur.

Si l’entrepreneur ne réalise pas le cautionnement définitif dans un délai de 20 jours à compter de la date de la notification de l’approbation du présent marché, le montant du cautionnement provisoire fixé ci-dessus reste acquis à la commune de Salé.

Le cautionnement définitif peut être saisi conformément à l’article 18 du CCAG  travaux.

Le cautionnement définitif peut être saisi éventuellement conformément aux dispositions de l’article 18, paragraphe2 du CCAG applicable aux marchés des travaux.

Le cautionnement définitif est  restitué , sauf les cas d’application de l’article 79 du CCAG travaux, ou la caution qui le remplace est libéré à la suite d’une mainlevée délivrée par le maître d’ouvrage après réception définitive des travaux .

En cas de groupement, les cautionnements provisoire et définitif doivent être constitués dans les conditions prévues au paragraphe C de l’article 157 du décret n°2-12-349 précité.

ARTICLE 16: OCTROI D’AVANCES

Dans le cas d’octroi d’avances par le maitre d’ouvrage il est fait application de dispositions du décret n°2-14-272  du 14 Mai 2014 relatifs aux avances  en matière de marchés publics.

Le titulaire est tenu de constituer avant l’octroi de l’avance une caution personnelle et solidaire s’engageant avec lui à rembourser la totalité du montant des avances consenties par le maitre d’ouvrage.

Le taux et les conditions de versement et de remboursement des avances sont comme suit :

- Les remboursements de l’avance commencent à partir du premier décompte des travaux exécutés et s’effectueront par le prélèvement de 10% du montant de chaque acompte.

- L’avance devra être totalement remboursée lorsque le montant des sommes dues par le maitre d’ouvrage atteindra 80% du montant initial du marché ,le cas échéant ,le reliquat sera prélevé du décompte définitif.

ARTICLE 17: RETENUE DE GARANTIE

La retenue de garantie à prélever sur les décomptes mensuels est de dix pour cent (10%), elle cessera de croître lorsqu’elle atteindra sept pour cent (7%) du montant initial du marché augmentée le cas échéant du montant des avenants.

La retenue de garantie peut être remplacée à la demande de l’entrepreneur  par une caution personnel et solidaire constituée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Elle sera restituée  après la réception définitive, sous réserve que le titulaire du marché ait satisfait à toute ses obligation et notamment qu’il ait fournie tous les documents relatifs à l’approbation de son  décompte définitif.

Le délai de garantie des ouvrages exécutés est fixé à douze (12) mois à compter de la date d'effet de la réception provisoire.

Pendant ce délai de garantie, indépendamment des obligations qui peuvent résulter pour lui de l'application des dispositions de l'article précédent, l'entrepreneur est tenu à une obligation de parfait achèvement au titre de laquelle il doit, à ses frais et risques :

Remédier aux défauts et désordres signalés par l’administration ou décelables pour un homme de l'art, en tenant compte des exigences de l'exploitation des ouvrages, de telle sorte que ceux-ci soient conformes aux règles de l'art.

Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs, à la réparation ou au remplacement d'éléments détériorés ou mis hors service pour cause d'usure anormale, de rupture ou de vice de construction.

Les prestations résultant des obligations ci-dessus devront être exécutées dans les délais fixés par ordre de service. En cas de non-exécution à l'expiration des délais ainsi fixés, l’administration pourra les faire exécuter aux frais et risques de l'entreprise sans que celle-ci puisse réclamer une indemnité pour quelque cause que ce soit.

Si au cours du délai de garantie, il se produit des interruptions dans le fonctionnement des ouvrages par suite d'incidents dans la nature engagerait la responsabilité de l'entreprise. De même s'il est nécessaire de démolir et de reconstruire l'ouvrage entièrement ou partiellement ou de remplacer un élément hors d'usage par un autre élément, le délai de garantie ne court pour cet ouvrage ou cet élément qu'à partir de la réception provisoire ou de la date de mise en service de cet ouvrage ou élément.

.

ARTICLE 18 : ASSURANCES - RESPONSABILITE

Avant tout commencement des travaux, l’entrepreneur doit adresser au maître d’ouvrage les attestations des polices d’assurance qu’il doit souscrire et qui doivent couvrir les risques inhérents à l’exécution du marché conformément à l’article 25 du CCAG-T  à savoir celles se rapportant :

- aux véhicules automobiles  utilisés sur le chantier;

- aux accidents du travail pouvant survenir au personnel de l'entrepreneur ;

- à la responsabilité civile incombant : à l'entrepreneur et au maître d'ouvrage,

- aux dommages à l'ouvrage

- aux tous risques de chantier

Aucun règlement ne sera effectué tant que l’entrepreneur n’aura pas adressé au maître d’ouvrage, copies certifiées conformes des polices d’assurances contractées pour la couverture des risques énumérés au paragraphe précité

ARTICLE 19 : APPROVISIONNEMENTS

Le présent marché ne prévoit pas d’acompte sur approvisionnements de matériaux et matières premières destinés à entrer dans la composition des travaux objet du marché.

ARTICLE 20 : DROITS DE TIMBRE

Conformément aux stipulations de l’article 7 du CCAG-Travaux L'entrepreneur doit acquitter les droits de timbre dus au titre du marché  conformément à la législation  en vigueur.

ARTICLE 21: RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS

Les formalités de recrutement et de paiement des ouvriers sont celles prévues par les lois et réglementation en vigueur conformément aux dispositions de l’article 23 du CCAG-T.

ARTICLE 22 : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

L’entrepreneur doit prendre les mesures permettant de maitriser les éléments susceptibles de porter atteinte à l’environnement et ce conformément aux dispositions de l’article 30 du CCAG-T.

ARTICLE 23 : GESTION DES DECHETS DU CHANTIER

Pendant l’exécution des travaux, l’entrepreneur est tenu responsable de l’élimination des déchets générés par les travaux objet du présent marché et ce conformément aux dispositions de l’article 31 du CCAG-T.

- ARTICLE 24 : MESURES DE SECURITE ET D’HYGIENE

L’entrepreneur s’engage à respecter strictement les mesures de sécurité et d’hygiène conformément aux dispositions de l’article 33 du CCAG-T

- Le chantier doit être, avant tout commencement, approvisionné en matériaux nécessaires à l’exécution des travaux . En outre, l’entrepreneur doit faire une gestion de sorte à ne pas avoir des attentes à défaut de matériaux (faire des commandes à temps). Ces matériaux doivent être stockés de telle façon à ne pas gêner les riverains et les usagers ni perturber la circulation sur les voies avoisinants le lieu des travaux.

- Il doit assurer le gardiennage et le nettoyage quotidien du chantier durant la période des travaux.

ARTICLE 25 : PROVENANCE, QUALITE ET ORIGINES DES MATERIAUX

Les matériaux et produits doivent être conformes à des spécifications techniques ou à des normes marocaines homologuées, ou à défaut, aux normes internationales. Dans chaque espèce, catégorie ou choix, ils doivent être de la meilleure qualité, travaillés et mis en œuvre conformément aux règles de l’art. Ils ne peuvent être employés qu’après avoir été vérifiés et provisoirement acceptés par le maître d’ouvrage à la diligence de l’entrepreneur.

Le maître d’ouvrage peut effectuer tous les essais qu’il estime nécessaires pour vérifier que les matériaux ou produits utilisés sont conformes aux spécifications imposées.

L’entrepreneur est tenu d’éloigner du chantier, à ses frais, en un lieu agrée par le maître d’ouvrage les matériaux ne satisfaisant pas aux conditions ci-dessus.

L’entrepreneur doit, à toute réquisition, justifier de la provenance des matériaux et produits par la production des factures, bons de livraison, certificats d’origine…

Le maitre d’ouvrage est seul compétent pour juger de la qualité des matériaux et décider de leurs lieux d’emploi, en particulier le lieu de provenance des matériaux ne peut en aucune façon laisser préjuger de leurs qualité.

ARTICLE 26 : RECEPTION PROVISOIRE

A l’achèvement des travaux et en application de l’article 73 du CCAG-T, le maître d’ouvrage s’assure en présence de l’entrepreneur de la conformité des travaux aux spécifications techniques du marché et prononcera la réception provisoire.

Cette réception sera sanctionnée par l’établissement d’un procès verbal de réception provisoire.

S’il constate que les travaux présentent des insuffisances ou des défauts ou ne sont pas conformes aux spécifications du marché, l’entrepreneur procédera aux réparations nécessaires conformément aux règles de l’art. A défaut, la réception ne sera pas prononcée, et le délai d’exécution ne sera pas prorogé pour autant.

ARTICLE 27 : ENLEVEMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAUX

Pour le nettoiement du chantier et le repliement des installations de chantier, il sera fait application des dispositions de l’article 44 du CCAG-T

le délai fixé pour le dégagement, le nettoiement et la remise en état des emplacements

mis à la disposition de l’entrepreneur est de dix (10) jours de calendrier à compter de la date de la réception provisoire. Une pénalité particulière de Cinq cent (500) DH par jour de calendrier de retard sera appliquée à compter de la date d’expiration du délai indiqué plus haut. Cette pénalité sera retenue d’office sur les sommes encore dues à l’entrepreneur.

ARTICLE 28 : DELAI  DE GARANTIE

Conformément aux stipulations de l’article 75 du CCAG-Travaux, Le délai de garantie est fixé à UN (01) an à compter de la date de la réception provisoire.

Pendant le délai de garantie, l’entrepreneur sera tenu de remettre au maître d’ouvrage les plans des ouvrages conformes à l’exécution, de procéder aux rectifications qui lui seraient demandées en cas de malfaçons ou d’insuffisances constatées et de remédier à l’ensemble des défectuosités, sans pour autant que ces travaux supplémentaires puissent donner lieu à paiement à l'exception de ceux résultant de l’usure normale, d'un abus d'usage ou de dommages causés par des tiers.

ARTICLE 29 : MODALITES DE REGLEMENT

Il se fait application des dispositions des articles 60,61,62,63,64 et 68 de CCAG-T ,Le règlement des prestations réalisées sera effectué sur la base de décomptes établis par le maître d’ouvrage en application des prix du bordereau des prix - détail estimatif aux quantités réellement exécutées, déduction faite de la retenue de garantie, le cas échéant.

Le montant de chaque décompte est réglé à l’entrepreneur après réception par le maître d’ouvrage de tous les métrés, situations et pièces justificatives nécessaires à sa vérification.

Seules sont réglées les prestations prescrites par le présent cahier des prescriptions spéciales ou par ordre de service notifié par le maître d’ouvrage.

Sur ordre du maitre d’ouvrage, les sommes dues à l’entrepreneur seront versées au compte bancaire ouvert au nom du concurrent indiqué au préambule du présent CPS.

ARTICLE 30 : PENALITES POUR RETARD

Il sera fait application des dispositions de l’article 65 du CCAG-travaux.

A défaut d'avoir terminé les travaux dans les délais prescrits, il sera appliqué à l’entrepreneur une pénalité par jour calendaire de retard de 1 ‰ (un pour mille) du montant du marché modifié ou complété éventuellement par les avenants.

Cette pénalité sera appliquée de plein droit et sans mise en demeure sur toutes les sommes dues à l’entrepreneur.

L’application de ces pénalités ne libère en rien l’entrepreneur de l’ensemble des autres obligations et responsabilités qu’il aura souscrites au titre du présent marché.

Toutefois, le montant cumulé de ces pénalités est plafonné à huit pour cent (8 %)  du montant du marché modifié ou complété éventuellement par des avenants.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l’autorité compétente est en droit de résilier le marché après mise en demeure préalable et sans préjudice de l’application des mesures coercitives prévues par l’article 79 du CCAG-T.

- ARTICLE 31 : RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE AUX TITULAIRES ETRANGERS NON RESIDENTS AU MAROC

Une retenue à la source au titre de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, le cas échéant, fixée au taux de dix pour cent (10 %), sera prélevée sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des travaux réalisés au Maroc dans le cadre du présent marché.

- ARTICLE 32 : RECEPTION DEFINITIVE

Conformément aux stipulations de l’article 76 du CCAG-T et après expiration du délai de garantie, il sera procédé à la réception définitive, après que le maître d’ouvrage se soit assuré que les malfaçons ou les imperfections éventuelles ont été réparées par l’entrepreneur.

- ARTICLE 33 : CAS DE FORCE MAJEURE

Conformément aux prescriptions de l’article 47 du CCAG-T et notamment son paragraphe 2, les seuils des intempéries qui sont réputés constituer un évènement de force majeure sont définis comme suit :

- La neige : 30 cm

- La pluie : 60 mm

- Le vent : 60 km /h

- Le séisme : 5 degré sur l’échelle de Richter

- ARTICLE 34 : RESILIATION DU MARCHE

La résiliation du marché peut être prononcée dans les conditions et modalités prévues par l’article 159 du Décret n°2-12-349 du 20-03-2013 relatif aux marchés de l’Etat et notamment celles prévues aux articles 33, 47et 52,58,65,70,79 et 80 du CCAG-T.

La résiliation du marché ne fera pas obstacle à la mise en œuvre de l’action civile ou pénale qui pourrait être intentée au titulaire du marché en raison de ses fautes ou infractions.

Pour les groupements, en cas de défaillance, de décès, de liquidation judiciaire, de redressement judiciaire sans autorisation de continuer l’activité ou de faute grave  de l’un ou plusieurs membres du groupement, ceux-ci peuvent être exclus du marché suivant les procédures de résiliation du marché. Dans ce cas un avenant est passé pour fixer les conditions de la poursuite de l’exécution du marché par les membres restants du groupement éventuellement complétés par de nouveaux membres en cas de nécessité de combler le manque de compétence dûment constaté après l’exclusion de certains membres du groupement.

ARTICLE 35 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION

Il sera fait application des articles 25 et 168 du décret du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics.

L’entrepreneur ne doit pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans les différentes procédures de passation, de gestion et d’exécution du marché.

L’entrepreneur ne doit pas faire, par lui-même ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et lors des étapes de son exécution.

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des intervenants dans l’exécution du présent marché.

ARTICLE 36 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

Si, en cours d’exécution du marché, des difficultés, différends ou litiges surviennent avec le l’entrepreneur, les parties s’engagent à les régler dans le cadre des stipulations des articles 81 et 84 du CCAG-Travaux.

Lorsque ces litiges ne sont pas réglés, ils sont soumis aux tribunaux compétents.

- ARTICLE 37 : PLANS DE RECOLLEMENT

En fin d’exécution du marché, l’entrepreneur remettra au maitre d’ouvrage un calque support stable et six tirages du plan de recollement figurant les surfaces rabotées et/ou entretenues repérées par des symboles et teintes conventionnels avec indication des sections et autres caractéristiques , et un support informatique  .

Faute par l’entrepreneur d’avoir fourni les plans de recollement lors de la réception provisoire, il lui sera appliqué d’office par le maitre d’ouvrage et sur les sommes encore dues, ou à défaut sur la retenue de garantie ou la caution définitive encore entre les mains de ce dernier, une retenue de 1% (un pour cent) du montant du marché arrondi à la dizaine de dirhams supérieur.

CHAPITRE II

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

# ARTICLE 38 :    PROVENANCE  DES  MATERIAUX

Les matériaux seront de provenance Marocaine et des lieux d'origine, désignés ci-après. Les matériaux  d'origine  étrangère

ne seront acceptés  que  sur  justification  de  défaut  de  matériaux   du  pays.

| DESIGNATION | PROVENANCE |
| --- | --- |
| - Ciment CPJ 35 et 45 | Ciment agréé par la Commune |
| - Sable d'oued ou carrière | Carrières agréées par la Commune |
| - Pierre d'oued ou concassage | Carrières agréées par la Commune |
| - Gravette | Carrières agréées par la Commune |
| - Liants hydrocarbonés | Usines agréées par la Commune |
| - Canalisation | Usines ou Entreprises locales |
| - Bordures | Usines agréées par la Commune |

L'Entrepreneur sera tenu de justifier à tout moment sur  demande de la  Commune la provenance  des   matériaux   au  moyen  de  lettres  signées  par  le  fournisseur  ou  par  toute  autre pièce en tenant   lieu.

Avant tout approvisionnement, l’Entrepreneur devra soumettre à l'agrément de la  Commune un échantillon de chaque espèce de matériaux ou de fournitures qu'il se propose d'employer, il ne pourra mettre en œuvre ces matériaux qu'après acceptation donnée par ordre de service délivré par la  Commune ou par  notification  sur  le  chantier  par   un  P.V.

# ARTICLE 39 :    NATURE  ET QUALITE  DES  MATERIAUX

D'une façon générale tous les matériaux doivent satisfaire aux normes en vigueur conformément aux prescriptions du cahier des charges générales pour les travaux dépendant de l’Administration des travaux  publics.

Ils devront faire l'objet de l'agrément du Maître d'Ouvrage avant leur mise en œuvre, cet agrément se fera sur la base d'études et essais (essais d'agrément + essais de recette ) fait à la charge de l'Entrepreneur  par  un  organisme  spécialisé  agréé  par  la  Commune .

Plus  particulièrement,  les  prescriptions  suivantes  sont  à  observer  pour  les  différents  matériaux.

a )   Sables :

L'Entrepreneur  fera  établir  à  ses  frais  et  pour  chaque  lot  d'approvisionnement  d'une  étude établie  par  un  organisme  agréé, faisant ressortir la granulométrie et l'équivalent de sable des matériaux proposés.

Les  sables  ne  seront alors mis en œuvre qu'après agrément du Maître d'Ouvrage ou de ses représentants.

Les sables  devront avoir un équivalent de sable de 70% pour les  bétons  N° 1,2 et 3 et  de 75% pour  le  béton  N°4.

Ils  ne  devront  pas  présenter  de  grains de plus de 6 mm de dimension. Le pourcentage des éléments  fins ( 0,1 à  0,4 mm) ne  devra  pas  dépasser  20 %.

Pour  le sable prévu pour les mortiers de ciment,  le  pourcentage  des  éléments  fins  est  limité à 35%,  la   dimension  maximale  des  grains  ne  devant  pas  dépasser  3 mm.

Les sables ne devront pas contenir d'impuretés et doivent satisfaire aux normes NF-P 18301 et  NF-P18304.

b )  Granulats  pour  le  béton :

Les  granulats  pour béton proviendront uniquement du concassage des  matériaux   extraits des  meilleurs bancs  de carrières et gisements proposés par l'Entrepreneur et agréés  par la  Commune.

Ils  devront  faire  objet  d'une  étude   de  granulométrie  et de  dureté  avant agrément . Leur  dimension  aura  les   dimensions  suivantes:

-	Bétons N° 1 et 2 	Minima : 12 mm 	  Maxima : 63 mm

-	Bétons N°3  et 4 	Minima : 12 mm 	  Maxima : 25 mm

Les   tolérances  par  rapport  à  ces   limites  sont  de  10 %  du  poids.

Les  granulats  devront  avoir  un indice " los Angeles " inférieurs  à  35. Ils  devront être  propres et ne  pas présenter  de  matières  finies   excédant  2 %  de  leur  poids.

c )   Eau  de  gâchage :

L'eau  de  gâchage des bétons devra avoir les qualités physiques et chimiques requises pour la confection  des  bétons et fixés par   la  norme  N.M  10 - 03 F - 009.

Le  Maître d'Ouvrage pourra exiger,  s'il le  juge   nécessaire, des essais faits à la  charge  de l'Entrepreneur  sur  cette  eau.

d )  c i m e n t :

Le ciment  sera du type CPJ 35, pour la confection des mortiers  et des bétons N°1 et 2 et CPJ 45 pour  les  bétons N °3 et 4.

Les  locaux  abritant  les  sacs  de  ciment  doivent  être  à  l'abri  des  intempéries.

Si un  lot  de  ciment parait défectueux, le Maître  d'Ouvrage peut exiger de l'Entrepreneur l’enlèvement  immédiat  de  ce  lot.

Le  ciment doit être conforme à la norme Marocaine sur les liants  hydrauliques N.M  10.01.F.004 de classe minimale 35.

# ARTICLE  40 :  ESSAIS ET CONTROLE DES MATERIAUX :

Avant  leur   mise  en  œuvre,  tous  les  matériaux  seront soumis  aux  essais  de  réception. Ces essais s'opéreront dans  la  mesure  du  possible  sur  les  lieux de stockage ou en cours de livraison, selon la nature des matériaux.

Le  Maître  d'ouvrage  ou  ses  représentants,  se  réservent  un  délai de  8  jours  après  les  résultats  des   essais   pour refuser ou agréer les matériaux.

La Commune se réserve le droit de faire appeler en tout moment à un laboratoire agréé pour effectuer les essais de contrôle des matériaux .

La nature et la périodicité des essais de contrôle pour tous les matériaux destinés aux travaux objet du présent marché sont fixés par les fascicules 3,4 et 5 du CPC applicables aux travaux routiers courants.

# ARTICLE  41 :  VERIFICATION  DES  MATERIAUX

L'Entrepreneur  devra  prendre  toute  disposition utile pour  avoir sur son chantier, la  quantité et  la qualité   des  matériaux   vérifiés et acceptés indispensables à la bonne marche des travaux et dont  l'échantillonnage aura  été  agréé  par  la  Commune

La  demande  des  réceptions de  matériaux autres que les matériaux préfabriqués  devra  être faite  dans  un  délai  d'au  moins  quatre  ( 4 )  jours avant son  emploi,  pour les matériaux  préfabriqués, ce délai   sera  de   quinze  ( 15 )  jours  à  pied  d’œuvre.

# ARTICLE  42:  CONSERVATION  DES MATERIAUX

Les   matériaux   fournis   par  l'Entrepreneur  restent  sous  sa  garde  et sa responsabilité  même  après avoir   été acceptés  par   la  Commune.

Ils  doivent   être   stockés  dans  un  emplacement clos  et   gardé.

Les  essais  de  résistance  seront   exécutés   au   frais   de  l ' Entrepreneur  par  un  organisme  agréé.

## ARTICLE  43 :  PRESCRIPTION POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT :

a )   Exécution  des  terrassements  en  tranchées   pour canalisation.

- Les fouilles pour  ouverture  des  tranchées  en  tout terrain seront exécutées conformément  aux   prescriptions  suivantes:

- Les  parois verticales et boisées  s'il  y a lieu  en  vue  de  prévenir les éboulements,  les  fouilles  obligatoirement   étayées   à   partir  de  deux  ( 2 )  mètres  de  profondeur.

b )  Rencontre  de  canalisations   diverses  :

L'Entrepreneur informera incessamment le Maître d'Ouvrage ou ses représentants des diverses canalisations  et  réseaux  rencontrés  lors  des  fouilles.

Il  prendra ,  le  cas  échéant ,  toutes  les  mesures  jugées nécessaires pour le soutien des  canalisations rencontrées

c)  Ecoulement  des  eaux :

L'Entrepreneur   devra ,  sous  sa  responsabilité  et  à   ses  frais , organiser   son   chantier  de  manière  à  se  débarrasser   des    eaux   de   toute    nature   ( eaux   pluviales ,  eaux   de   ruissellement,  fuites   d'eau  ) ,  en  établissant   et   en   les   entretenant ,  des  rigoles,  bourrelets  ou  buses, pour  protéger  les  fouilles  en  tranchées  et  les  ouvrages  exécutés  ou  en  cours  d'exécution.

L'Entrepreneur  ne   pourra   élever  aucune  réclamation ,  ni   prétendre  à   aucune  indemnité   en   raison   de  la   gène   d'interruption  de  travail ,  les   pertes  de  matériaux   ou  tous  les  autres   dommages qui pourraient résulter des arrivées d'eau consécutives aux phénomènes  atmosphériques.

d )  Pose  des   canalisations :

Au    droit   de   chaque  joint ,  le  fond  de   fouilles  sera  approfondi, de  façon   que  la  buse  porte  sur   toute  sa  longueur   et  non  sur  les  bagues  de  joint  uniquement.

Avant de mettre les canalisations  en  place, l'Entrepreneur  s'assurera  que  leur  date  de  préfabrication   est   au minimum   antérieure  de  28  jours.   Il  préparera  leur  assise  et  ce  sur  toute  la  longueur   de  fouille  avec un  lit  de sable  de 10  cm   d'épaisseur  en  terrain  meuble  et  un  lit  de  gravette 15 / 25   de  20  cm  d'épaisseur   en  terrain  rocheux.

e )  Confection  des  joints  pour  canalisations :

- Pour  les  canalisations  en   BV  :

Les  joints  seront  préparés  au  mortier  N°3, ils  seront  bien  remplis  et  lissés  avec  soin  à  l'intérieur,  la  largeur  du  bourrelet  sera  de  6 cm  et  son  épaisseur  de  5 cm.

- Pour  les  canalisations  en   BVA :

Les  joints  seront  de  type  torique.

f )  Construction  des  regards  :

Les regards  de  1,00 x 1,00 m  seront  réalisés  en  béton  dosé  à  300  kg.  Les  parois de  20  cm   d'épaisseur.  Le  radier  des   regards  reposant   sur   béton   de  propreté  de  10 cm  d'épaisseur,  aura  la  même  épaisseur  que   les   parois  et  présentera  une cuvette  conforme  aux  plans  d'exécution. Les  enduits des  parois latérales et des radiers pourront  être supprimés   après  accord de l'administration si l'Entrepreneur utilise des coffrages  permettant l'obtention des  surfaces  très  lisses. Dans  ce  cas, un  simple  réglage   sera  demandé.

g )   Remblaiement   des  fouilles :

Le  remblaiement des fouilles ne pourra  être  entrepris  qu'après accord du  Maître  d'Ouvrage ou  de ses  représentants suite  aux  résultats  satisfaisants  des  différentes  épreuves  et  essais,  auquel  cas les remblaiements seront exécutés en respectant les  dispositions  suivantes:

A la  partie  inférieure  des  tranchées et jusqu'à 20 cm au-dessus de l'extrados, les remblais seront  exécutés en  terre  tamisée  et   seront   arrosés  et énergiquement compactés de manière à réaliser un bourrelage  complet  entre le fond des fouilles, les parois et  la   canalisation.

Le  remblaiement  sera  exécuté ensuite par couche de 0,30 m  arrosé  et  compacté  au  moyen  d'engins  mécaniques de type grenouille.

h )  Enduit  sur  ouvrage   en  béton :

Un  enduit au mortier  pourra être réalisé à  la  demande du  Maître  d'Ouvrage  si  la  qualité   des ouvrages   ne  répond  pas  aux  tolérances  exigées  après  décoffrage .  Cet enduit   sera  composé  d'un  mortier dosé  à  600 kg  de  ciment  par  mètre cube  de  sable sur  une  épaisseur   minimum  de  2  cm passée en deux  couches .  La  surface   d'application  sera   préalablement soigneusement  repiquée et nettoyée. Ces travaux seront entièrement à la charge de  l'Entrepreneur.

i )   Coffrage  et  décoffrage  :

Tous  les  coffrages  seront   utilisés   et   construits   avec   des   joints  bien   fermés . Ils  seront rigides  et  suffisamment   étayés   pour   éviter   toute  déformation   et   toute  fuite  de  mortier  ou de   laitance  pendant  la

construction.  Ils  seront conçus de  façon   à  pouvoir   être   aisément  enlevés  lors  du  décoffrage ,  sans  dommage   pour  le  béton.

Tous  les  coffrages  seront  obligatoirement  métalliques  ou à   enveloppe  intérieure métallique.

Le  décoffrage   se   fera   le   plutôt   possible   pour éviter tout  retard  dans le  début du traitement  des  parements   et   permettre  au  plutôt  les  réfections  des parties défectueuses. Mais il ne se  fera  jamais  avant  que  le  béton  ait  atteint   une  résistance  suffisante   pour  ne faire craindre  ni   affaissement  ni dommage   quelconque   du   fait  des   contraintes qu'on lui  imposerait.

La   tolérance de  position  des  surfaces  du  béton   par  rapport  aux  surfaces  définies  dans  le  projet  sera  de  1cm.

# ARTICLE  44  :  PIQUETAGE  DES  TRACES

L'Entrepreneur est invité, dans un  délai de 15 jours à partir de la date de la notification de l ' ordre de service, à commencer les travaux d'implantation et au levé  du T.N des axes généraux de la voirie (en coordonnées ), des coins des différents  blocs et  d'une  manière  générale  de  tous  les  ouvrages  à  exécuter.

Les  piquets   implantés  doivent  être  cimentés  et   un  nombre  suffisant  de   repères  de  nivellement  doit  être fixé sur  l'ensemble  du  terrain.  Le  géomètre  chargé  par  l'Entreprise  de  ces  travaux  doit  être  patenté et  agréé  par  la  Commune

L'Entrepreneur est tenu de veiller à la conservation des repères, de les rétablir ou de les remplacer à  ses  frais  si  nécessaire.  En  cas  d 'erreur  d'implantation ou de nivellement  provenant  d'une faute ou d'une négligence de  l'Entrepreneur ou  du  géomètre  chargé  par  lui  de  ses  travaux,  celui-ci est tenu d'exécuter à ses frais et quelle que soit leur importance, tous les  travaux  nécessaires au  rétablissement  des  ouvrages dans  la position  prévue.

La  Commune   se réserve le droit de procéder à  des vérifications  périodiques  des différents axes  et  éléments  d 'implantation. L'Entrepreneur étant tenu  de lui faciliter cette tâche.

A cet effet, l'Entrepreneur devra avoir constamment sur le chantier les niveaux, cercles  d'alignement, mires, équerres, chaînes, fiches, règles, jalons, piquets, cordes et nivelettes nécessaires aux tracés et nivellements  des   ouvrages  et   à   leur   vérification.

La Commune    se  réserve  le  droit  de faire appel  au  géomètre  chargé  par  l'entreprise de  procéder à  la  vérification des implantations au cours des travaux, et ceux à la charge de  l’Entrepreneur.

ARTICLE 45 :   ECOULEMENT  DES   EAUX  :

L'Entrepreneur  devra, sous sa responsabilité  et   à   ses   frais ,  organiser   son   chantier  de  manière   à  débarrasser  des  eaux  de toute  nature ( eaux  pluviales, eaux  de ruissellement, fuites d'eau ), en établissant  et  en  les  entretenant, des rigoles, bourrelets ou  buses, pour  protéger   les  fouilles  en   tranchées   et   les ouvrages exécutés ou  en cours  d'exécution.

L'Entrepreneur  ne   pourra   élever aucune réclamation , ni prétendre  à aucune  indemnité  en raison  de la  gêne,  l'interruption   de  travail,  les   pertes  de  matériaux ou  tous  les  autres  dommages  qui  pourraient  résulter  des  arrivées  d'eau consécutives  aux  phénomènes atmosphériques.

ARTICLE 46  :   ENROBE BITUMINEUX EB

- Il  aura  les caractéristiques des granulats et du bitume suivantes :

- Classe granulaire :      0/10

Caractéristiques  des  granulats :

- Dureté Los Angeles ( LA) < 25

- Equivalent  de sable (ES) > 40  sur fraction 0/5 mm

- Angularité : concassé pur.

Bitume pur de classe :   40/50  ou  60/70.

Module  de  richesse :  3.45  à 3.90

Caractéristiques  mécaniques :

- Stabilité Marshall >1000 kg

- Fluage Marshall  <4 mm

- Compacité Marshall : 93 à 97 %

- Résistance à la compression L.C.P.C :  (RS) > 60 bars pour 40/50  et (RS) > 55 bars pour  60/70

- Compacité L.C.P.C 90 à 95 %

- Stabilité à l’eau  RH/RS (L.C.P.C) > 0.75.

- Couche d’accrochage ( >300 g/m2 de bitume résiduel)

ARTICLE 47 : MISE EN OEUVRE ET TOLERANCES DES BETON BITUMINEUX

Les  bétons  bitumineux ( EB ) ne  pourront  être  mis  en  œuvre  que  sur  une  surface  nettoyée  de  tous  les  corps  non  cohérents  et  étrangers  et  lorsque  les  conditions  atmosphériques  seront  compatibles,  compte  tenu  de  la  saison  avec  une  bonne  exécution  des  travaux  et  une  bonne  tenue  ultérieure  des  ouvrages  .  Lorsque  les  conditions  atmosphériques  seront  défavorables,  les  travaux  de  mise  et  par conséquent  de  fabrication  devront  être  suspendus  à  la  diligence  de la Commune de Salé.

Les  bétons  bitumineux ( EB )  seront  mis  en  œuvre  en  une  seule  couche .  Cette  couche  fera  l'objet  d'un  réglage  en  nivellement.  L'engin  de  répandage  devra  être  guidé  par  un  système  agréé  par  la Commune  de Salé.

Les  tolérances  de  nivellement  et  de  surfaçage  pour les enrobé EB  sont  les  suivants  :

-	Tolérance  de  nivellement :   plus  ou  moins  un  centimètre  (  +1 cm )

-	Tolérance  de  surfaçage	 :   le coefficient  VIAGRAPHE  devra  être  inférieur  ou  							 égale  à  cinq  ( 5 )

En  outre,  on  appliquera  à  la  surface  des  chaussées,  le  contrôle  de  surface  à  la  règle  de  trois  (3)  mètres  .  La  tolérance  exigée  sera  de  cinq  (5)  millimètres.

ARTICLE 48 :   CONSISTANCE ET DÉFINITION   DES   PRIX

PRIX  N° 1  :  INSTALLATION  DE  CHANTIER :

Rémunéré  au  forfait, fourniture, transport, pose  et  mise  en  œuvre  d'installation  du  chantier  y compris :

- Salle de réunion  de  20 m²  minimum, équipée de tableaux d’affichage, d’une grande table avec un nombre de chaises suffisantes.

- Un  local  pour  les  Ingénieurs  et  techniciens  du  Maître  d’Ouvrage équipés de  tables  et  chaises suffisants.

- quatre  panneaux  d’indication  en  plancher  d’aluminium  de  type  AIC  ou  similaire,  et  de  10 banderoles plastifiés  indiquant  l’objet  des  travaux.

- Les appareils topographiques nécessaires (niveaux, mires, chaînes, etc.).

- la signalisation mobile de chantier ;

- le nettoyage quotidien des zones de chantier et des zones d’accès ;

- les protections d’ouvrages divers non déposés situés à proximité du chantier ;

- les dispositifs de tous ordres en vue d’assurer l’hygiène et la sécurité, conformément aux règlements en vigueur ;

- la fourniture, l’amenée et le repli des panneaux d’information et de communication ;

- l’amenée et le repli du matériel ;

- la remise à l’état initial de tous les espaces occupés.

- Toutes  sujétions.

Le plan de l’installation de chantier sera établi par le Titulaire et remis au Maître d’œuvre pour visa quinze (15) jours après la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Il est précisé qu’à la fin des travaux, tous les éléments seront récupérés par l’entreprise.

Payé  au forfait    au  prix  N° 1 :

# PRIX N°2 : TERRASSEMENTS DIVERS.

Rémunère au mètre cube le terrassement en terrain de toute nature, béton, carrelage, chaussée, roche, trottoirs, enlèvement des arbres, ainsi que les travaux de terrassement des tranchées pour éclairage public et assainissement quel que soit la profondeur, des traversées et des terrassements souterrains.

Ce prix comprend également le transport et l’évacuation vers un lieu de déchargement de tous les matériaux et matériels issus des terrassements dans les zones  d’exploitation qui sera indiqué par les services  municipaux  concernés.

Ouvrage  payé au mètre cube au  prix  N°2

PRIX N° 3 :    FOURNITURE  ET  POSE  DES  BUSES  EN  PVC  SERIE  1 DIAMETRE 400 mm :

Rémunéré au ml, la fourniture, le transport et  la  mise en œuvre des buses circulaires  en  PVC  série  1, suivant les  prescriptions  décrites  dans  ce  CPS et conformément  aux  normes  de  REDAL y  compris  :

- Lit  de  pose de sable  de 10 cm  pour  terrain  meuble  ou  de gravette  de  20 cm  pour  terrain  rocheux.

- Réalisation  des  joints.

- Les  raccordements  aux  ouvrages  y  compris  raccordement  aux  réseaux  existants.

- Le  remblai  primaire  et  secondaire y compris compactage hydraulique et mécaniques.

- Toutes  sujétions  y  compris  raccordement  au  réseau  existant.

Ouvrage payé au mètre linéaire au prix  N°3

PRIX N° 4 :    FOURNITURE  ET  POSE  DES  BUSES  EN  PVC  SERIE  1 DIAMETRE 315 mm :

Rémunéré au ml, la fourniture, le transport et  la  mise en œuvre des buses circulaires  en  PVC  série  1, suivant les  prescriptions  décrites  dans  ce  CPS et conformément  aux  normes  de  REDAL y  compris  :

- Lit  de  pose de sable  de 10 cm  pour  terrain  meuble  ou  de gravette  de  20 cm  pour  terrain  rocheux.

- Réalisation  des  joints.

- Les  raccordements  aux  ouvrages  y  compris  raccordement  aux  réseaux  existants.

- Le  remblai  primaire  et  secondaire y compris compactage hydraulique et mécaniques.

- Toutes  sujétions  y  compris  raccordement  au  réseau  existant.

Ouvrage payé au mètre linéaire au prix  N°4

PRIX N° 5 :    FOURNITURE  ET  POSE  DES  BUSES  EN  PVC  SERIE  1 DIAMETRE 200 mm :

Rémunéré au ml, la fourniture, le transport et  la  mise en œuvre des buses circulaires  en  PVC  série  1, suivant les  prescriptions  décrites  dans  ce  CPS et conformément  aux  normes  de  REDAL y  compris  :

- Lit  de  pose de sable  de 10 cm  pour  terrain  meuble  ou  de gravette  de  20 cm  pour  terrain  rocheux.

- Réalisation  des  joints.

- Les  raccordements  aux  ouvrages  y  compris  raccordement  aux  réseaux  existants.

- Le  remblai  primaire  et  secondaire y compris compactage hydraulique et mécaniques.

- Toutes  sujétions  y  compris  raccordement  au  réseau  existant.

Ouvrage payé au mètre linéaire au prix  N°5

PRIX  N° 6  :   CONSTRUCTION DES  REGARDS  DE  VISITE  :

Rémunéré à l'unité l'équipement et l'exécution d'un regard de visite sous chaussée sur canalisation circulaire selon les directives de la REDAL ,  à toute profondeur , en béton vibré dosé  à  350 kg  de  ciment CPJ 45, l'épaisseur  des  parois  et  du  radier  seront  de  20  cm,  ce  prix  comprend :

- Les  terrassements  en  terrain de  toute nature  y  compris  le  rocher  et  à  toute  profondeur.

- Evacuation des déblais  excédentaires  au  lieu  indiqué  par  le  Maître  d'Ouvrage.

- Le  châssis  en  béton  armé  de 1,00 x 1,00 m.

- La  fourniture, le façonnage et  la  mise  en  place d'échelons  en   fer  galvanisé  espacés de   35

- Toutes sujétions de coffrage, ferraillage etc. . . . .

Ouvrage payé à l’unité  au prix  N°6

PRIX N° 7  : CONSTRUCTION DES REGARDS A AVALOIR :

Rémunéré à l'unité, l'équipement et l'exécution d’un regard a avaloir selon les directives de la REDAL , d ' une hauteur maximale de 1,70 m en béton vibré dosé  à  350 kg  de  ciment CPJ 45, y compris :

- Les  terrassements  en terrain de  toute nature y compris le  rocher  et  à  toute  profondeur.

- Evacuation des déblais  excédentaires  au  lieu  indiqué  par  le  Maître  d'Ouvrage.

- selon les directives de REDAL.

- La fourniture  et  la pose  du  couronnement  et  de  la  bavette.

- Châssis  en  béton  armé

- Toutes   sujétions  de  coffrage  et  d'étanchéité.

Ce prix comprend en outre les terrassements en toute nature pour la bonne exécution des regards et toutes sujétions.

Ouvrage payé à l’unité  au prix  N°7

PRIX N° 8: CONSTRUCTION DES REGARDS A GRILLE :

Rémunéré  à  l'unité  , l'équipement et  l'exécution  d' un regard à grille , suivant les directives  de  la  REDAL , d' une  hauteur  maximale  1,70 m  en  béton  vibré  dosé   à    350 Kg  de  ciment  CPJ 45  ,  y  compris  :

- Les  terrassements  en terrain de  toute nature y compris le  rocher  et  à  toute  profondeur.

- Evacuation des déblais  excédentaires  au  lieu  indiqué  par  le  Maître  d'Ouvrage.

- Châssis  en  béton  armé

- Toutes   sujétions  de  coffrage  et  d'étanchéité.

Ce prix comprend en outre les terrassements en toute nature pour la bonne exécution des regards et toutes sujétions.

Ouvrage payé à l’unité  au prix  N°8.

PRIX   N°  9  : FOURNITURE  ET  POSE  DE  LA  FONTE :

Rémunéré  au Kg , la fourniture , pose et scellement de cadre, tampon, appareil siphoïde et grille en fonte ductile y compris toutes sujétions.

Payé  au  kilogramme  au  prix  N°  9

Prix n°10  : FOURNITURE ET POSE DE CONDUITE EN PEHD, PN10, D63 MM POUR SYSTEME D'INCENDIE

Ce prix comprend la fourniture et la mise en œuvre de tuyaux PEHD, PN 10bars, D63mm, aux endroits qui seront arrêtés en concertation avec les services concernés.  Il comprend également l’ouverture de la tranchée pour placer le tuyau en terrain de toute nature et à toute profondeur inférieure à 1m, le grillage avertisseur de la couleur demandée, le remblaiement de la tranchée en terre criblée et compactée ainsi que toutes sujétions d’installation.

Ce prix rémunère au mètre linéaire au  prix  N° 10

# Prix n°11: FOURNITURE POSE ET BRANCHEMENT DE   POTEAUX   D'INCENDIE DE DIAMETRE NOMINAL 10

Ce prix comprend la fourniture, la pose le branchement et la mise en place de poteaux  d’incendie DN100, renversables et  homologués par un bureau de contrôle  y compris les peines et soins de la protection civile et  les frais de branchement et   toutes sujétions de pose et de raccordement aux endroits qui seront arrêtés en concertation avec les services concernés.

Les poteaux d'incendie doivent être conformes   aux normes marocaines en vigueur et installés après accord du Maître d’Ouvrage. Il comprend également l’ouverture de la tranchée pour placer les poteaux  d’incendie,  ainsi que toutes sujétions.

Ce prix rémunère à l’Unité au  prix  N°11

PRIX N°  12 :   FOURNITURE  ET   POSE  DE  BORDURES TYPE T4

Rémunéré au ml, la fourniture, le transport et la pose des bordures de trottoirs classe B2 , suivant le  détail  des   plans, y   compris :

- Fouille  en  rigole  sur  une  largeur  supérieure   de   0,20   m   aux    largeurs    des  éléments.

- Forme   en    béton  dosé  à  300 kg de ciment  CPJ45   sur  10  cm  d'épaisseur  et  sur  toute  la   largeur   de   la   fouille (conformément  au  plan  de  pose  ).

- Joints   au   mortier   de    ciment.

- Exécution   des   courbes   éventuelles   par    des    éléments   préfabriqués   de   25 cm   ou   de  50 cm  de   largeur.

- Remblaiement  des  fouilles  après  pose  et  évacuation des déblais.

- Grattage  et  nettoyage   éventuel  des   bordures   souillées     par    les   mortiers  et   bétons.

- Toutes sujétions .

- Dépose de la bordure existante.

Ouvrage payé au mètre linéaire au prix  N°12

# PRIX N°13 : FOURNITURE ET POSE DE LA BORDURETTE P1 POUR PLANTATION

Ce prix rémunère la fourniture et la  pose de la bordure P1 en provenance des usines agréées par le Maître d’Ouvrage dont la longueur ne dépassant pas un mètre y compris  le lit de pose en béton de 0,10 et joints en mortier de ciment et toute sujétion.

Ouvrage payé au mètre linéaire au prix  N°13

PRIX  N°14 :   COUCHE  DE  FONDATION EN  GNF1 :

Rémunéré   au   m3    la   fourniture,   le   transport    et    la   mise   en œuvre de  matériaux   pour couche de fondation GNF1 en grave non traitée  0/40   sur   une   épaisseur   de   20 à 30  cm,   pour   l'exécution  de   la  couche  de   fondations  de  la   chaussée,  suivant   les   prescriptions   de   l'article 7 – 6  du chapitre 7,   y    compris :

- Préparation  du  fond  de   forme  :  mise   à   la  côte  éventuellement  par  déblai  ou  remblai   avec  ou  sans   apports.

- Répandage  mécanique

- Arrosage,   compactage   à   95 %   de   l'OPM   pour   une   couche   de   20 cm   d'épaisseur  et  réglage  de   l'assise.

- Reprofilage.

- Toutes   sujétions.

L’entreprise  ne  peut  commencer  l’étalage  de  la  couche  de  fondation  GNF  qu’après  la  réception  de  la couche  de  forme  par  le  Maître  d’ouvrage   , avec  les résultats des  essais  du  compactage  du  fond  de  forme à 95% de l’OPM.

Ce  prix   s'applique   au  mètre  cube   pour  une  épaisseur  mesurée  après  compactage,  conformément  aux  plans  d’exécutions,  sans  la  déduction  des  parties  des  regards  et  chambres.

Payé  au  mètre  cube  au  prix  N°  14 :

PRIX  N° 15:   COUCHE  DE  BASE  EN GNA   0 / 31,5  :

Rémunéré au m3, la fourniture, le transport et la mise en œuvre de matériaux en grave non traitée 0/31.5 sur une épaisseur  de 20 cm, pour l'exécution  de  la  couche  de  base suivant  les  prescriptions  de  l'article 7 - 7  du  chapitre  7,  y  compris :

- Répandage  mécanique.

- Arrosage,  compactage  à   98%  de  l’OPM  pour  une  couche  de  20 cm  et  réglage  de  l'assise

- Reprofilage.

- Toutes  sujétions.

L’entreprise  ne  peut  commencer  l’étalage  de  la  couche  de  base  qu’après  la  réception  de  la  couche  de  fondation  par  le  Maître  d’ouvrage  et  le  BET, avec  les  résultats  des  essais  de  compactage  de  la  couche  de  fondation  à  95%  de  l’OPM.

Ce  prix   s'applique  au  mètre cube  pour  une  épaisseur  mesurée  après compactage  à  98% de  l'OPM   sans  la   déduction  des  parties  des  regards  et  chambres.

Payé   au  mètre  cube  au  prix  N° 15:

PRIX  N° 16:   REVETEMENT  EN  BETON  REFLUE DE  10 CM D’EPAISSEUR

Rémunéré  au  mètre   carré,  l’exécution   de   béton   de   0,10  m   d'épaisseur   avec   une   chape   refluée ,  sur tout - venant  compacté (GNF1) .

Ce  prix  s'applique  au  mètre  carré  de  béton  reflué  dosé  à  300  kg  de  ciment  CPJ 45, y compris :

- Les joints tous les 4 m.

- Pente

- toutes sujétions

L’Entreprise  ne  peut  commencer  le  coulage  du  béton  qu’après  la  réception  de  la  couche  de  base  par  le  Maître  d’Ouvrage  , avec  l’établissement  des  essais  de  compactage  de  la  couche  de  base  à  98%  de  l’O.P.M.

Ce  prix  s’applique  au  mètre  carré  de  surface  exécutée, sans  la  déduction  des  parties  des  regards  et  chambres,  y  compris  toutes  sujétions.

Payé   au  mètre  carré  au  prix  N° 16

PRIX N°  17  :  FOURNITURE ET POSE DE  PAVE DE 6 CM DE CILICE  :

Rémunéré au mètre carré,  la fourniture et pose du pavé préfabriqué autobloquant d’une épaisseur de 6cm  en cilice de dimension suivant détail de calepinage de la COMMUNE  suivant ses recommandations.

Le type du pavé et la couleur doivent être agréé par la Commune et le BET.

Constitué d’une couche de l’usure superficielle en cilice :

- La pose sera effectuée suivant les règles de l’art.

- Echantillon doit être préalablement présenté avant toute pose.

- Tolérance de pose à 1 mm pour les niveaux et les alignements.

Ce  prix  comprend  notamment :

- Reprofilage  de  la  plate  forme  en  tout  venant

- Lit  de  pose  en  sable  à  béton  granulométrie  à  5 mm  d’épaisseur,  de  5 cm  soigneusement compacté.

- Remplissage  et  balayage  des  joints  en  sable  à  béton.

- Les  prospections  des  matériaux.

- Le  transport  des  matériaux, chargement  et  déchargement

- La  fabrication  locale  ou  importée  avec  tous  les  essais de  conformité

- La mise à niveau des regards de l’eau potable

- Nettoyage des  surfaces

- Toutes  sujétions  de  mise  en  œuvre

Ce  prix  s’applique  au  mètre  carré  de  surface  exécutée  sans  la  déduction  des  parties  des chambres  et  des  caniveaux.

Payé  au  mètre carré  au  prix  N° 17

PRIX  N° 18:   IMPREGNATION  DE LA COUCHE DE BASE

La   couche  de  base  recevra une imprégnation au CB 0/1 y compris  sablage de l’imprégnation à raison de 5 l/m2  de sable 0/5 .

Payé   au  mètre  carré  au  prix  N°18

PRIX  N° 19 :  REVETEMENT  EN  ENROBE   ( 0/10 )  :

Rémunéré  à  la tonne,  la  fabrication,  la  fourniture,  le  transport  et  la  mise  en  œuvre  des  matériaux  pour  l’exécution  d’un  revêtement  en  enrobé (  0 /10 ),  ou  pour  flashage  conformes  aux  prescriptions  de  l'article 6-3 du  chapitre 6 et du  CCTP, y compris  le  nettoyage  du  support et toutes sujétions   .

L’Epaisseur  mesurée  après  compactage  doit  être  conforme aux  plans  d’exécution.

L’entreprise   ne   peut   commencer   la   préparation   pour   l’étalage   de   la   couche   de   l’enrobé  qu’après   la  réception et l’agrément  par  le maitre d’ouvrage.

- La formulation  de  l’enrobé  fait par un laboratoire agrée par l’administration à la charge de l’entrepreneur

- Ce prix comprend La  couche  d’accrochage.

Ce  prix  s’applique à  la tonne  pour  une  épaisseur de 5 cm mesurée  après  compactage y  compris  toutes  sujétions.

Les essais de carottage sera exécuté par un laboratoire à la charge de l’entreprise.

Payé   à   la  tonne  au  prix  N° 19

PRIX  N° 20   :  REGARDS  DE TIRAGE  DE  CABLE 0,6x0,6x1m:

Rémunéré à  l'unité  la construction ,l'équipement  et  l'exécution  d'un  regard  de  tirage  de  câble  de  60 x 60 x 100  cm  sur canalisation  circulaire et  à  toute  profondeur,  en  béton  vibré dosé à 350 kg  de  ciment CPJ 45,  l'épaisseur  des  parois  et  du  radier  seront  de  12  cm,  ce  prix  comprend :

- Les  terrassements  en  terrain de  toute nature  y  compris  le  rocher  et  à  toute  profondeur.

- Evacuation  des déblais  excédentaires  au  lieu  indiqué  par  le  Maître  d'Ouvrage.

- La  fourniture et  la  pose  d’un cadre et  tampon  en fonte ductile y compris toutes sujétions.

- Toutes  sujétions  de  coffrage,  ferraillage  etc. . . . .

Ouvrage payé à l’unité  au prix  N°20

PRIX N°21: FOURNITURE ET POSE DE  CABLE CUIVRE NU DE 21mm²

Rémunéré  au  mètre  linéaire, la fourniture, pose, tirage de  câbles en cuivre nu de 21mm², aux normes et règlements en vigueur et aux exigences de la société Sala Noor.

Ouvrage payé au mètre linéaire   au prix  N°21

PRIX N° 22: FOURNITURE ET POSE DE  CABLE ARME DE 4x2 .5 mm² + CUIVRE NU DE 14mm²

Rémunéré  au  mètre  linéaire, la fourniture, pose, tirage de  câble armé de 4x2.5mm² en cuivre , aux normes et règlements en vigueur.

Ouvrage payé au mètre linéaire   au prix  N°22

Prix   N° 23 : FOURNITURE ET POSE DE CABLE CAPOTAIN SOUPLE  DE  4x 2,5 mm²

Rémunère au  mètre linéaire  la  fourniture  à  pied  d’œuvre, la pose toutes sujétions  comprises  entre  le coffret  de  connexion en pied de poteau et le les feux, et le raccordement  de  câble capotain souple  de  4x 2.5 mm².

Ouvrage payé au mètre linéaire   au prix  N°23

PRIX N°24 : FOURNITURE ET POSE DE REMONTEE MECANIQUE EN ACIER GALVANISE DE 3 POUCES

Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose d’une remontée mécanique en tube acier galvanisé de 3 pouces sur poteau REDAL ou sur façade et le raccordement de l’installation nouvelle au réseau existant.

Payé   au mètre linéaire  au  prix  N° 24

PRIX N°25 : FOURNITURE ET POSE DE LIT DE SABLE

Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de lit de sable fin de 10cm d’épaisseur pour la pose des tubes annelé.

payé   au mètre linéaire  au  prix  N° 25

PRIX  N° 26:  FOURNITURE  ET  POSE  DES  TUBES  ANNELES ROUGE FLEXIBLE  DIAMETRE 75mm

Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture à pied d’œuvre, la pose, toutes sujétions du tube annelé en polyéthylène rouge double paroi flexible de 75mm de diamètre pour la pose de câble y compris fils de fer galvanisé pour tirage de câble.

Ouvrage payé au mètre linéaire  au prix  N°26

PRIX  N° 27:  FOURNITURE  ET  POSE  DES  TUBES  ANNELES ROUGE RIGIDE  DIAMETRE 75mm

Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture à pied d’œuvre, la pose, toutes sujétions du tube annelé en polyéthylène rouge double paroi rigide de 75mm de diamètre pour la pose de câble y compris fils de fer galvanisé pour tirage de câble.

Ouvrage payé au mètre linéaire  au prix  N°27

PRIX N°28 : FOURNITURE ET POSE DE GRILLAGE AVERTISSEUR

Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose d’un grillage avertisseur en PVC rouge de 0,33m de large au – dessus de la couche de remblai primaire, y compris câble en cuivre nu 14 .

Ouvrage payé au mètre linéaire  au prix  N°28

PRIX N°29: MASSIF POUR CANDELABRE, POTENCE, POTELET

Ce prix rémunère à l’unité la construction de massif en béton de 0,8x0, 8x1m dosé à 300Kg/m3 pour candélabre et totem de signalisation. Après la pose et l’alignement, les tiges d’ancrage seront couvertes par des plots de type kaptige M18 pré dosé en graisse. Aucune pointe diamant en béton ne devra être confectionnée sur les semelles des supports.

Le  prix  comprend :

- Les  terrassements  en  terrain  de  toute  nature  y  compris  le  rocher  et  à  toute  profondeur.

- Evacuation  des  déblais  excédentaires  au  lieu  indiqué  par  le  maître  d’ouvrage.

- Fourniture  et  pose  de  tout  accessoire  nécessaire,  conformément  au  plan  de  la  REDAL.

- Toutes  sujétions.

Ouvrage payé à l’unité  au prix  N°29

PRIX N°30 : MASSIF POUR ARMOIRE DE COMMANDE

Ce prix rémunère à l’unité la construction de massif en béton dosé à 300Kg/m3 pour armoire de commande suivant les dimensions de l’armoire y compris toutes sujétions.

Ouvrage payé à l’unité  au prix  N°30

PRIX N°31 : FOURNITURE ET POSE DE POTELETS EN ALUMINIUM  TRISECTION

Ce prix rémunère a l’unité la fourniture et la pose de potelets en aluminium trisection type calypso ou équivalent . Une large trappe de visite est à disposition en pied de fût afin d’y intégrer un boîtier de connexion classe II. Cette trappe est protégée et renforcée contre les infiltrations d’eau.

Ouvrage payé à l’unité  au prix  N°31

PRIX N° 32  : FOURNITURE ET POSE DE  POTENCE EN ALUMINIUM CYLINDRO - CONIQUE

Ce prix rémunère a l’unité la fourniture et la pose de potence en aluminium cylindro-conique de 6m de hauteur ayant un déport d’une longueur de 4 mètres. Une large trappe de visite est à disposition en pied de fût afin d’y intégrer un boîtier de connexion classe II. Cette trappe est protégée et renforcée contre les infiltrations d’eau.

Ouvrage payé à l’unité  au prix  N°32

FOURNITURE ET POSE DES TETES TRICOLORES TYPE ALUMIX 2 OU EQUIVALENT

# Généralité

- Tous les matériels lumineux devront être livrés avec des sources à diodes.

- Les signaux seront livrés entièrement assemblés et câblés, avec une longueur de câble suffisante pour les raccorder en pied de support dans le coffret de raccordement class II.

- Toute la visserie des signaux lumineux sera en acier inoxydable.

- Les parties sous tension devront être conçues de manière à interdire tout contact direct, lors de l’ouverture de la face avant des signaux.

- Les signaux lumineux devront être parfaitement visibles, quelles que soient les conditions climatiques, et avoir un très bon rendu visuel

- Le matériel sera IP 44.

La fourniture d’un dossier complet sur les résultats de tests optiques effectués sur le matériel et réalisés par un laboratoire agréé devra obligatoirement faire partie de la remise des offres.

Chaque élément composant ces feux peut être aisément remplacé.

Le design de ces feux et ce quelque soit leur gamme devra être homogène.

Le corps des feux ou la forme du profil monocorps utilisé, intégrant des sources de 200mm, sera conçu sur la même base que les feux principaux.

Aucune solution alternative ne sera acceptée.

Les matériaux utilisés pour la fabrication de ces feux seront l’aluminium.

Les lanternes devront être prévues pour se décliner en :

- Des feux tricolores 3x200mm.

- Des feux tricolores 1x300 + 2x200mm

Les visières des sources, obligatoires, seront de longueur 170mm pour les feux de 200mm, Afin de faciliter la maintenance, ces dernières seront démontables sans outil particulier, elles seront réalisées en matériaux plastiques traité anti UV.

L’accès aux sources lumineuses devra être aisé. Pour assurer une maintenance simple et rapide, les sources à diodes seront montées sur la tête de feux aux moyens de couronnes assurant le verrouillage et l’étanchéité. Ces couronnes se verrouilleront en effectuant une rotation. Aucun n’outil ne sera nécessaire pour leur mise en œuvre.

Il devra également être possible, de mettre en œuvre un système de sécurité permettant de verrouiller l’assemblage entre la couronne et le profil des feux.

Pour la fixation de ces feux, la lanterne sera livrée avec un jeu de 2 consoles. Ces dernières devront permettre une pose rapide, un réglage de l’orientation et permettre d’ajuster la hauteur sous la lanterne.

En aucun cas les consoles seront apparentes en partie supérieure et inférieure du corps de la lanterne.

Une des deux consoles intègrera de manière invisible le passage des câbles depuis le pied du poteau jusqu’à l’intérieur de la lanterne.

Le matériel sera livré entièrement peint en noir sablé 200, câblé, équipé de ses sources.

## Matière

Le corps de la lanterne de 200mm sera réalisé avec un seul profil d’aluminium, le corps de lanterne de 300mm sera de même design et présentera un aspect homogène.

Ces lanternes seront fermées aux extrémités par deux flasques en fonte d’aluminium.

Les visières et les couronnes seront en polycarbonate noir texturées, teintées dans la masse, et traitées contre les UV.

Les consoles seront en fonte d’aluminium.

Sources à diodes

Les têtes de feux tricolores seront composées de sources lumineuses â diodes électroluminescentes facilement interchangeables dont l’intensité lumineuse et la colorimétrie seront conformes â la norme NF EN 12368.

Ces dernières devront pouvoir être alimentées sous une plage de tension comprise entre 127 et 230 Vac -15 +10% sans modification de câblage (commutation automatique), ceci afin de palier aux éventuelles chutes et variations de tension du secteur ou de  type d’alimentation.

Il sera privilégié des sources â diodes ayant une puissance de 10 VA maximum.

L’intensité  dans  l’axe  des  sources  lumineuses  sera  voisine  de  500

candelas  afin  de conserver  une  grande  efficacité  par  temps  ensoleillé  et  d’éviter les éblouissements nocturnes.

Elles appartiendront â la classe B2/2 de la norme NF EN 12368.

Les sources lumineuses seront réalisées â partir de diodes électroluminescentes pilotées en courant constant afin d’augmenter leur fiabilité et leur durée de vie.

La défection d’une LED  ne devra pas altérer la visibilité, l’homogénéité et l’intensité lumineuse du feu.

Les diodes â haut flux seront privilégiées par rapport aux diodes 5mm afin de pérenniser le matériel. En effet un nombre réduit de diodes, garantissant  l’intensité lumineuse d’environ 500 Cd, permettra d’améliorer le MTBF du produit,  aussi les candidats préciseront le nombre de diodes constituant leurs feux.

La partie optique de chaque source sera conçue de telle sorte qu’aucune diode ne soit visible de manière individuelle depuis l’extérieur. Ceci afin d’obtenir une uniformité du signal lumineux.

Ces diodes seront pilotées en courant et sous alimentées afin d’augmenter leur durée de vie.

La classe effet fantôme sera au minimum de 4 conformément à la norme EN 12368

Un système actif de contrôle de l’intégrité de la source lumineuse sera intégré sur les foyers rouges, jaunes et verts. Il permettra d’éteindre le signal si la luminosité est inférieure à 80% de sa valeur initiale.

Les lentilles incolores, légèrement sombres, seront privilégiées. Elles garantiront aux lanternes une couleur de face avant, homogène, sans distinction aléatoire du signal.

PRIX N°33: FOURNITURE ET POSE DE TETE TRICOLORE DE 3X300MM²

Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose tête tricolore de 3x300mm² y compris toutes sujétions de fixation

Ouvrage payé à l’unité  au prix  N°33

PRIX N°34: FOURNITURE ET POSE DE TETE TRICOLORE DE 3X200MM²

Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose tête tricolore de 3x200mm² y compris toutes sujétions de fixation

Ouvrage payé à l’unité  au prix  N°34

PRIX N°35: FOURNITURE ET POSE DE TETE TRICOLORE DE 3X100MM²

Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose tête tricolore de 3x100mm² y compris toutes sujétions de fixation

Ouvrage payé à l’unité  au prix  N°35

PRIX N°36: FOURNITURE ET POSE DE TETE TRICOLORE DE 1X200MM²

Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose tête tricolore de 1x200mm² y compris toutes sujétions de fixation

Ouvrage payé à l’unité  au prix  N°36

PRIX N°37: FOURNITURE ET POSE DE TETE TRICOLORE POUR COUNT DOWN

Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose tête tricolore pour count down y compris toutes sujétions de fixation

Ouvrage payé à l’unité  au prix  N°37

PRIX N°38: FOURNITURE ET POSE DE TETE TRICOLORE POUR PIETON

Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose tête tricolore pour pièton y compris toutes sujétions de fixation

Ouvrage payé à l’unité  au prix  N°38

PRIX N°39: FOURNITURE ET POSE D'ARMOIRE DE COMMANDE DE SIGNALISATION

Rémunéré  à l’unité, la fourniture, pose et raccordement de coffret  de commande  équipé de :

Une logette à fermeture destinée à contenir un commutateur et un bouton poussoir.

De trois serrures identiques : deux sur la porte d’équipement et une sur la fermeture de logette.

D’une carte intégrale.

Descriptif de la carte intégrale :

La carte est constituée :

D’un automate programmable  de marque crouzet ou siemens de type millenium  ou

logo ou  équivalents  équipé d’un afficheur à cristaux liquides LCD un panneau avant

des boutons pour le choix des paramètres.

Tous les préactionneurs nécessaires.

Tous les dispositifs de protection électrique.

Lampe, prise de courant et système de ventilation automatique.

Système de changement de mode de fonctionnement (automatique, manuel  ou

jaune clignotant) Une bouton poussoir et un commutateur à trois positions.

Descriptif du programme :

Le programme peut fonctionner en deux, trois, et quatre phases en mode manuel et

automatique. Avec la possibilité de prolongation en 2 phases et 3 phases.

La configuration 2 phases donne automatiquement l’activation des feux piétons.

Recommandation générale du programme :

La séquence de transition (vert clignotant-->Jaune-->Rouge intégral) doit être toujours

respectée dans tous les changements de feu. De vert au rouge ou de vert au jaune

clignotant.

Possibilité de forçage du programme en rouge intégral.

Paramétrage de temps du feu ver, vert clignotant, du jaune et du rouge intégrale(Les

documents de paramétrage du programme sont obligatoires.

Les modes de marche :

Mode automatique :

le programme de commande est adaptable automatiquement à

la variation de trafique pendant  le jour.

Pondant la nuit le programme passe automatiquement en jaune clignotant.  .

L’heure de début et fin de nuit et de chaque intervalle du jour sont paramétrables.

Mode manuel :

Les feux sont manipulés dans un ordre cyclique identique au mode automatique par

des impulsions  sur le bouton poussoir de la marche manuelle .une seule impulsion

pour changer de voie. Au cas où ce bouton poussoir n’est pas actionné (le cas d’oubli

par exemple) pondant une période de temps qui est paramétrable, le programme

passe automatiquement en mode automatique.

En mode manuel le rouge intégral est automatiquement désactivé.

Mode jaune clignotant  permanant :

Tous les feu du carrefour passe en jaune clignotant permanant.

Payé  à  l’unité au  prix  N° 39

PRIX N°  40:   DEPOSE DES  CANDELABRES EXISTANTS

Rémunère à l’unité, la dépose avec précaution de candélabres de toute hauteur  et de luminaires existants, leur transport et leur déchargement au lieu qui sera indiqué à l’entreprise par l’ingénieur chargé du suivi des travaux. Un bon de réception devra être établi à cet effet.

Payé  à  l’unité  au  prix  N° 40

PRIX N°41: PREMARQUAGE

Ce prix rémunère au mètre linéaire les opérations de prémarquage en bande continue de 5mm de large conformément aux spécifications du CPS.

Ce prix comprend :

  - la préparation de la surface,

  - les opérations d’arpentage

  - la fourniture et l’application de la peinture

Les produits utilisés sont à soumettre à l’agrément du maître d’Œuvre au plus tard une semaine avant le commencement des prestations correspondantes.

Payé  au mètre linéaire  au  prix  N° 41

PRIX N°42: BANDES DE 15 CM DE LARGE SUR ENROBE BITUMINEUX

Ce prix rémunère au mètre linéaire peint, la réalisation d’une bande de marquage de couleur blanche et bleu de 15cm de large avec un dosage complet en peinture et en bille de verre conforme au certificat d’agrément des produits utilisés et aux prescriptions du CPS.

Les produits utilisés sont à soumettre à l’agrément du maître d’Œuvre au plus tard une semaine avant le commencement des prestations correspondantes.

Payé  au mètre linéaire  au  prix  N° 42

PRIX N°43: BANDES DE 10 CM DE LARGE SUR ENROBE BITUMINEUX

Ce prix rémunère au mètre linéaire peint, la réalisation d’une bande de marquage de couleur blanche de 10cm de large avec un dosage complet en peinture et en bille de verre conforme au certificat d’agrément des produits utilisés et aux prescriptions du CPS.

Les produits utilisés sont à soumettre à l’agrément du maître d’Œuvre au plus tard une semaine avant le commencement des prestations correspondantes.

Payé  au mètre linéaire  au  prix  N° 43

PRIX N°44: BANDES DE 50 CM DE LARGE SUR ENROBE BITUMINEUX

Ce prix rémunère au mètre linéaire peint, la réalisation d’une bande de marquage de couleur blanche de 50 cm de large avec un dosage complet en peinture et en bille de verre conforme au certificat d’agrément des produits utilisés et aux prescriptions du CPS.

Les produits utilisés sont à soumettre à l’agrément du maître d’Œuvre au plus tard une semaine avant le commencement des prestations correspondantes.

Payé  au mètre linéaire  au  prix  N° 44

PRIX N°45: MARQUAGES SPECIAUX SUR ENROBES BITUMINEUX

Ce prix rémunère au mètre carré peint, la réalisation des travaux de marquage spéciaux avec un dosage complet en peinture et en bille de verre conforme au certificat d’agrément des produits utilisés et aux prescriptions du CPS.

Les produits utilisés sont à soumettre à l’agrément du maître d’Œuvre au plus tard une semaine avant le commencement des prestations correspondantes.

Payé  au mètre carré  au  prix  N° 45

PRIX N°46: PEINTURE DE BORDURES DE TROTTOIRS

Ce prix rémunère au mètre linéaire peint, la réalisation des travaux de peinture des bordures avec un dosage complet en peinture et en bille de verre conforme au certificat d’agrément des produits utilisés et aux prescriptions du CPS.

Les produits utilisés sont à soumettre à l’agrément du maître d’Œuvre au plus tard une semaine avant le commencement des prestations correspondantes.

Payé  au mètre linéaire  au  prix  N° 46

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

MARCHE N° 15 /CS/2018

- OBJET : TRAVAUX D’AMENAGEMENT URBAIN DE LA ZONE INDUSTRIELLE HAY RAHMA

Marché passé par appel d’offre ouvert sur offre de prix en application l’al 2 § 1 de l’article 16 et § 1 de l’article 17 et al. 3 § 3 de l’article 17 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics

pour un montant de :

| Montant T.T.C est de (en chiffres et en lettres) :…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PRESENTE   PAR :

a Sale, le :………….…………

le PRESIdENT DE LA COMMUNE                                                     lu et accépté par :

DE Salé :                                                                                (L'Entrepreneur)

a Salé, le :………….………		                                                      A…………..…... , Le :

VISE PAR                                                                                                    Approuve par :

a Salé, le :………….………		                                                      A SALE, Le :…………………………….