ROYAUME DU MAROC

MINISTERE DE L’INTERIEUR

PREFECTURE DE SALÉ

COMMUNE DE SALÉ

Appel à la Concurrence

Pour la Passation d’un Contrat de Gestion Déléguée relatif à :

la Conception , le Financement, la Réalisation des Etudes, la Construction, l’Equipement, la Gestion et l’Exploitation d’un parking public souterrain à Souk Assalihine-Commune de Salé- Arrondissement de Tabriquet

Cahier de Charges

Lancé en application de l’article 5 du Dahir n° 1-06-15 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 54-05 relative à la Gestion Déléguée des services publics ;

SOMMAIRE

ARTICLE 1 : OBJET DU PRÉSENT CAHIER DES CHARGES	3

ARTICLE 2: CONSISTANCE DU CONTRAT DE GESTION DÉLÉGUÉE	3

ARTICLE 3: DESCRIPTION TECHNIQUE DES OUVRAGES	4

ARTICLE 4: RÉGIME DES TRAVAUX PENDANT LA PERIODE D’EXPLOITATION DU PARKING	5

ARTICLE 5 : TRAVAUX D'ENTRETIEN, DE MAINTENANCE ET RENOUVELLEMENT	5

ARTICLE 6: EXÉCUTION D'OFFICE DE TRAVAUX D'ENTRETIEN, DE MAINTENANCE ET DE RÉPARATIONS	6

ARTICLE 7: INFORMATION DES USAGERS.	6

ARTICLE 8 : CAUTION DE GARANTIE	6

ARTICLE 9: OBLIGATIONS TECHNIQUES DU DÉLÉGATAIRE	6

ARTICLE 10: RÉCEPTION PROVISOIRE ET DÉFINITIVE DES TRAVAUX	7

ARTICLE 11: MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME D’INFORMATION	7

ANNEXES	8

Titre I- PÉRIMÈTRE DE LA GESTION DÉLÉGUÉE	10

Titre II-LE PROGRAMME D’INVESTISSEMENT	11

ARTICLE 1 : PROGRAMME D’INVESTISSEMENT CONTRACTUEL	11

ARTICLE 2 : LE BUDGET D’INVESTISSEMENT CONTRACTUEL ET DÉLAI DE RÉALISATION	11

ARTICLE 3 : LE PLAN DE FINANCEMENT CONTRACTUEL	11

Titre III- TARIFS 	12

ARTICLE 4 : STRUCTURE DES TARIFS	12

Titre IV- PROJECTIONS FINANCIÈRES DE LA GESTION DÉLÉGUÉE	13

ARTICLE 5 : LES HYPOTHÈSES RETENUES POUR LES PROJECTIONS	13

ARTICLE 5-1 – PRODUITS D’EXPLOITATION	13

ARTICLE 5.2 – CHARGES D’EXPLOITATION	14

ARTICLE 5.3 – DURÉE DE LA GESTION DÉLÉGUÉE	14

ARTICLE 5.4 – LA DURÉE D’AMORTISSEMENT DES INVESTISSEMENTS	14

ARTICLE 5-5 – HYPOTHÈSES FISCALES	14

TABLEAUX ET ÉTATS DE SYNTHÈSES DES PROJECTIONS FINANCIÈRES	14

Cahier de Charges

Appel à la Concurrence

Pour la Passation d’un Contrat de Gestion Déléguée relatif à :

la Conception , le Financement, la Réalisation des Etudes, la Construction, l’Equipement, la Gestion et l’Exploitation d’un parking public à Souk Assalihine -Commune de Salé- Arrondissement de Tabriquet

ARTICLE 1 : OBJET DU PRÉSENT CAHIER DES CHARGES

Le présent cahier charges a pour objet de fixer les clauses techniques et administratives définissant les conditions d’exploitation et les obligations en matière de Conception , de Financement, de Réalisation des Etudes, de Construction, d’Equipement, de Gestion et d’Exploitation d’un parking public à Souk Assalihine -Commune de Salé- Arrondissement de Tabriquet.

Le projet global du Contrat comprend :

- la Conception, le Financement, la Réalisation des Etudes, la Construction, l’Equipement et la réalisation des travaux du parking dans le respect des dispositions techniques réglementaires en vigueur ;

- La gestion et l'exploitation du parking dans le respect des principes de bon fonctionnement du service public comprenant notamment :

  - la perception des redevances auprès des usagers ;

  - la gestion technique, administrative et financière du parking ;

  - les travaux d'entretien et de réparation des installations liées au fonctionnement du service délégué ;

  - les travaux de renouvellement du matériel, le contrôle d'accès et la vidéosurveillance;

  - le respect des normes en vigueur.

Le délégataire assurera la gestion du service public à ses risques et périls.

Le financement des opérations susvisées sera réalisé par le délégataire, lequel se rémunérera par le biais des redevances perçues auprès des usagers du service public de stationnement et par les frais de publicité, conformément aux lois et normes en vigueur.

ARTICLE 2: CONSISTANCE DU CONTRAT DE GESTION DÉLÉGUÉE

Le contrat de gestion déléguée est composé de :

  - La convention ;

  - Le présent cahier des charges ;

  - Et les annexes.

ARTICLE 3: DESCRIPTION TECHNIQUE DES OUVRAGES

Le Délégataire, dans le cadre du contrat de gestion déléguée, devra réaliser un parking à Souk Assalihine à l’intérieur du périmètre défini au niveau des fiches techniques, joint au présent cahier de charges. Ce parking doit être conçu de sorte à optimiser le nombre de places de stationnement et ce dans le respect des normes techniques de construction et de fonctionnement des ouvrages similaires au niveau national et international. Le Délégataire pourra aménager sur une surface équivalente à  40% du foncier réservé au projet une zone d’activitées de proximité (kiosques, cafés, restraurants. Banque…)

Le délégataire doit procéder à la demande de toutes les autorisations nécessaires à la réalisation du parking en question, et ce dans le respect des règles d’urbanisme et de construction en vigueur.

Le Délégataire à compter de la date de la notification de l’ordre de service, et dans tous les cas avant d’entamer les travaux, est tenu de procéder aux études conformément aux conditions suivantes:

- , ,engager les frais liés aux études et au déplacement des réseaux collectifs se trouvant éventuellement au niveau des emprises du parking ; frais qui seront remboursés par le délégant.

- prendre en charge, dans le cadre de son plan d’investissement, les budgets liés aux aménagements des places en surfaces selon les dispositions urbanistiques dûment validées par les autorités compétentes ;

- prendre en compte l’ensemble des dispositions techniques à respecter pour protéger, pendant la réalisation des travaux, les bâtiments et monuments limitrophes ;

- prendre en compte les dispositions urbanistiques et architecturales arrêtées par les autorités compétentes notamment pour l’aménagement des places en surface ;

- prendre en compte l’ensemble des dispositions de sécurité liées aux incendies et à l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite ;

- fixer, avec toute la précision nécessaire, les caractéristiques et dimensions des différentes parties de l'ouvrage et de la solution d'ensemble ainsi que leurs implantations topographiques en vue de leur exécution ;

- vérifier, à travers un Bureau de Contrôle agréé, que la stabilité et la résistance des ouvrages sont assurées dans les conditions d'exploitation auxquelles elles pourront être soumises. A cet effet, il y a lieu de tenir compte des règlements parasismiques en vigueur, à savoir le RPS 2000 – Version 2011 tel qu’il a été approuvé par le décret n° 2-02-177  du 9 hija 1422 (22 février 2002) ;

- préciser sur plan les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ainsi que des réseaux enterrés ;

- décrire les ouvrages et établir les plans d'exécution et de repérage ainsi que les notes de calcul (selon le CCBA 68/BAEL 91-99, dernière version) nécessaires à la compréhension du projet par le BET, le bureau de contrôle agréé ou toute entité agréée par l’Autorité Délégante ;

- préciser les dispositions générales, les spécifications techniques et les équipements de toutes sortes répondant aux besoins et aux normes d'exploitation.

- Assurer un service continu à travers la mise en place d’alternatives aux éventuels coupures d’électricité, d’eau potable : groupes électrogènes, bâcha à eau…..

L’ensemble de ces études, validées par un bureau de contrôle habilité, devront être communiquées à l’Autorité Délégante qui se réserve le droit de procéder à toute vérification jugée utile.

Toute modification des prescriptions du dossier technique entrainant un changement significatif dans la distribution des places et leur nombre, par rapport au dossier de l’offre, devra être préalablement validée par l’Autorité Délégante.

ARTICLE 4: RÉGIME DES TRAVAUX PENDANT LA PERIODE D’EXPLOITATION DU PARKING

Les travaux sont exécutés dans les conditions suivantes :

- les travaux d’entretien, de maintenance et de renouvellement sont exécutés par le délégataire, à ses frais, conformément à l’articles 5 ci-après,

Sous réserve de l'approbation préalable écrite par l’Autorité Délégante, le délégataire peut établir à ses frais tous les ouvrages ou installations qu'il juge utiles dans l'intérêt du service délégué. Ces ouvrages et installations font partie intégrante des biens de la gestion déléguée.

Le Délégataire est tenu de mettre en place un système de gestion de la maintenance assisté par ordinateur selon les normes en vigueur.

ARTICLE 5 : TRAVAUX D'ENTRETIEN, DE MAINTENANCE ET RENOUVELLEMENT

Le Délégataire doit maintenir à ses frais tous les ouvrages, équipements et matériels permettant, pendant toute la durée du Contrat, d’être en bon état de fonctionnement.

Les travaux rentrant dans cette catégorie concernent notamment:

- L’entretien et la maintenance comprenant essentiellement : l’éclairage, la sécurité, la ventilation, le matériel de péage, la surveillance, la qualité de l'air, les ascenseurs, la vidéosurveillance, le désenfumage, le système d’aération, les pompes de relevage, le renforcement des structures, la peinture des murs et des sols, le marquage au sol, les revêtements, le nettoyage, le balayage, l’entretien des issues de secours, etc.

Les contrats d'entretien nécessaires à ces différents équipements ainsi que les contrats de raccordement et de consommation (eau, électricité, télécom...) seront souscrits par le délégataire et à sa charge et ce pendant toute la durée du Contrat. Ces contrats concernent aussi bien les frais de raccordement que de ceux de la consommation.

- Le renouvellement des équipements. Il concerne notamment :

- Le système de gestion d’accès.

- Les équipements détériorés ou disparus dès que le défaut en est constaté par le Délégataire. Ce dernier s'oblige notamment à faire réparer ou renouveler immédiatement, indépendamment des recours ultérieurs contre les auteurs de dégâts et sous réserve des taxes en vigueur, toutes détériorations qui peuvent être commises sur les biens de la gestion déléguée ;

- Les panneaux et flèches de jalonnement disposés à l'intérieur du parking de stationnement ;

- Les panneaux signalétiques ;

Ces travaux devront être réalisés sans interruption de service.

ARTICLE 6: EXÉCUTION D'OFFICE DE TRAVAUX D'ENTRETIEN, DE MAINTENANCE ET DE RÉPARATIONS

Faute par le délégataire de pouvoir entretenir les ouvrages et installations du service nécessaires à la satisfaction de l’Autorité Délégante, celle-ci va procéder, aux frais du délégataire, à l'exécution d'office des travaux nécessaires au fonctionnement du service après mise en demeure restée sans effet dans un délai de 10 jours à compter de la date de réception de la dite mise en demeure communiquée par tous les moyens légaux.

ARTICLE 7: INFORMATION DES USAGERS.

- Le règlement intérieur, qui fixe les principales dispositions relatives au fonctionnement, sera affiché à caractères lisibles en arabe, amazigh, français et en anglais par les soins du délégataire aux diverses entrées (voitures et piétons) donnant accès au parking de stationnement.

Ce document devra être établi par le Délégataire et validé par l’Autorité Délégante avant la réception des travaux de construction.

- Un affichage des tarifs en vigueur est effectué de manière à être clairement lisible par les usagers, à l'entrée du parking et près des péages.

- Le règlement fixant les conditions de sécurité et d'évacuation est soumis aux mêmes dispositions d'affichage que le règlement intérieur.

- Le plan de cheminement des véhicules et des piétons à l'intérieur du parking devra être effectué par le délégataire et à sa charge.

- La signalétique extérieure devra être soumise à la validation de l’Autorité Délégante.

ARTICLE 8 : CAUTION DE GARANTIE

Afin de garantir la bonne exécution du Contrat et permettre, en toutes circonstances, d’assurer la continuité du service délégué, le Délégataire s’engage à émettre au bénéfice de l’Autorité Délégante, par un Etablissement Bancaire autorisé, à cet effet, par les Autorités Marocaines Compétentes, une garantie bancaire à première demande (ci-après « la Garantie ») d’un montant représentant :

- A la date de la mise en vigueur du Contrat : douze pour cent (12%) du montant total des investissements contractuels hors taxes, caution valable jusqu’à la réception des travaux.

- A la réception provisoire des travaux : Un pour cent (1%) du chiffre d’affaires HT de la Gestion Déléguée. Pour la première année d’exploitation, le chiffre d’affaire à prendre en considération et le chiffre d’affaire prévisionnel tel que figurant en annexes au Contrat.

La Garantie devra être conforme au modèle prévu par l’article 64 de la convention.

Au cours de la durée du Contrat et à compter de la date d’exploitation, et au début de chaque exercice, le montant de la caution de Garantie ne devra jamais, être inférieur à un pour cent (1,0%) du chiffre d’affaires hors taxes de la Gestion Déléguée au titre de l’exercice précédent.

Cette Garantie d’exploitation d’une validité d’un an sera reconduite annuellement par le Délégataire, trente (30) jours au moins avant son expiration. La notification de cette reconduction sera faite par le Délégataire à l’Autorité Délégante à l’intérieur du même délai de trente (30) jours.

ARTICLE 9: OBLIGATIONS TECHNIQUES DU DÉLÉGATAIRE

Le délégataire et le cas échéant ses sous-traitants sont soumis pour la réalisation et l'entretien du Parking aux normes techniques applicables aux travaux de même nature, réalisées par les administrations publiques ou les collectivités territoriales.

ARTICLE 10: RÉCEPTION PROVISOIRE ET DÉFINITIVE DES TRAVAUX

A la fin des travaux, le Délégataire devra présenter le dossier technique de réalisation de l’ouvrage (plans de recollement, réception de l’architecte, attestation du bureau de contrôle, etc.) à l’Autorité Délégante en vue de se prononcer sur la réception provisoire des travaux. La date de cette réception constituera de fait la date de démarrage de l’exploitation du parking.

La date de réception définitive des travaux sera prononcée à l’expiration du délai de garantie fixée à une année à compter à partir de la date de réception provisoire des travaux.

ARTICLE 11: MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME D’INFORMATION

A partir de la date de démarrage de l’exploitation du service, le Délégataire devra mettre en place un système d’information intégré permettant un suivi minutieux des données clientèle et de gestion du service délégué de sorte à permettre d’aborder en toute transparence, entre le Délégataire et l’Autorité Délégante, une optimisation de la politique tarifaire adoptée par le Délégataire et ce dans le cadre des travaux de la révision quinquennale du Contrat.

Ce système d’information devra notamment ressortir le nombre de véhicules en stationnement en temps réel par tarif, en conservant l’historique sur toute la durée du Contrat par heure et ce à compter de la date de sa mise en service. Le choix de ce système d’information devra être validé par l’Autorité Délégante.

ROYAUME DU MAROC

MINISTERE DE L’INTERIEUR

PREFECTURE DE SALÉ

COMMUNE DE SALÉ

Appel à la Concurrence

Pour la Passation d’un Contrat de Gestion Déléguée relatif à :

la Conception , le Financement, la Réalisation des Etudes, la Construction, l’Equipement, la Gestion et l’Exploitation d’un parking public à Souk Assalihine -Commune de Salé- Arrondissement de Tabriquet

# ANNEXES

Sommaire

Titre I-	Périmètre de la gestion déléguée	10

Titre II-	Le Programme d’Investissement	11

Article 1 : Programme d’investissement contractuel	11

Article 2 : Le budget d’investissement contractuel et délai de réalisation :	11

Article 3 : Le plan de financement contractuel :	11

Titre III-	Tarifs :	12

Article 4 : Structure des tarifs	12

Titre IV-	Projections financières de la gestion déléguée	13

Article 3 : Les hypothèses retenues pour les projections	13

1 – Produits d’exploitation	13

Article 3.2 – Charges d’exploitation	14

Article 3.3 – Durée de la gestion déléguée	14

Article 3.4 – La Durée d’amortissement des matériels et véhicules :	14

Article 3 : 5 – Hypothèses fiscales	14

5.1	Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)	14

5.2 L’impôt sur les sociétés (IS)	14

Tableaux et états de synthèses des projections financières	14

Tableau 1: Programme d'Investissements Contractuel	16

Tableau 2: Programme prévisionnel d'Investissements Annuel	17

Tableau 3 : Compte de produits et de charges détaillé	18

Tableau  4 : Compte de Produits et Charges (vision globale)	19

Tableau  5 : Bilan Prévisionnel	20

Tableau  6 : Tableau Emplois et Ressources	21

Tableau  7 : Programme annuel d'amortissements	22

Tableau  8: Calcul du Besoin en Fond de Roulement	23

Tableau  9: Taux de Rentabilité Interne du Projet	24

# PÉRIMÈTRE DE LA GESTION DÉLÉGUÉE

Le périmètre de la gestion déléguée est défini au niveau de la fiche technique jointe au présent document.  Le parking souterrain du Souk Assalihine se présente comme suit :

| Désignation et Emplacement | Niveaux souterrains minimum | Capacité Minimale | Objet Gestion délégué |
| --- | --- | --- | --- |
| Souk Assalihine-Arrondissement de Tabriquet | 2 | 800,00 | Conception, Financement, Réalisation des Etudes, Construction, Equipement, Gestion et Exploitation d’un parking public à Souk Assalihine -Commune de de Salé- Arrondissement de Tabriquet |

Le périmètre de la gestion déléguée est constitué du parking souterrain augmenté, , d’une zone de protection définie en fiche technique ci-jointe et arrêtée d’un commun accord avec l’Autorité Délégante et sur proposition du Délégataire, et comprenant toutes les places publiques de parcage de voitures dans le cadre global de l’aménagement du projet de Souk Salihine, et de celles situées dans l’environnement immédiat sur un rayon de 500m.

Le nombre de niveaux ainsi que la capacité du parking souterrain sus-indiqués sont des minimums à respecter par le délégataire. La capacité définitive du parking sera arrêtée après autorisation de construction du projet.

Dans ce cas, le Délégataire serait appelé à gérer aussi bien le stationnement dans le parking construit dans le cadre du Contrat que le stationnement en surface dans les zones définies par l’Autorité Délégante intégrées dans le périmètre et ce à compter de la date de démarrage de l’exploitation du parking.

# LE PROGRAMME D’INVESTISSEMENT

ARTICLE 1 : PROGRAMME D’INVESTISSEMENT CONTRACTUEL

Le Délégataire s’engage à réaliser dans le cadre du contrat le programme d’investissement contractuel suivant :

- La réalisation d’un parking souterrain pour le stationnement des véhicules, y compris le matériel de vidéosurveillance, l’affichage, le système d’aération, les ascenseurs, l’éclairage, les barrières automatiques (entrée et sortie), et toute installation nécessaire à l’exploitation du parking dans le respect des normes nationales et internationales en vigueur;

- L’aménagement au-dessus du parking selon un concept paysager avec forte présence végétale : arbres, plantations, écrans végétaux, etc., arrêtée en commun accord avec l’Autorité Délégante et les administrations publiques concernées. Les aménagements urbains en surface seront arrêtés en plans architectes autorisés. Leurs validation définitive sera opérée par en concertation par l’Autorisé délégante et la Province de Salé;

- La mise en place d’un système informatique automatique de gestion de l’exploitation en particulier la billettique, et ce à partir de la date de mise en service du parking. Ce système permettra de tracer l’historique journalier, l’affichage extérieur des places disponibles en parking. Les données fournies par le système devront être validés par l’Autorité Délégante avant son acquisition pour qu’il puisse être considéré comme bien de retour.

Il est bien entendu que le Délégataire assume l’entière responsabilité de ces réalisations, clef en main en respect des normes et lois en vigueur.

ARTICLE 2 : LE BUDGET D’INVESTISSEMENT CONTRACTUEL ET DÉLAI DE RÉALISATION

Le programme prévisionnel d’investissement contractuel global pour la période de la gestion déléguée, à la charge du Délégataire, à la date de la soumission, s’élève à …………………………….DHS HT ( …………………………… dirhams hors taxes) .

Ce programme d’investissement contractuel devra être réalisé dans un délai de ….... mois (selon l’offre retenue), et dans tous les cas dans un délai inférieur à 24 mois à compter de la date de mise en vigueur du Contrat et après obtention de l’autorisation de construire.

ARTICLE 3 : LE PLAN DE FINANCEMENT CONTRACTUEL

Le plan de financement du programme d’investissement contractuel hors TVA, en Dirhams constants valeur ….. (Date de la soumission) comme suit :

| Chapitres | 1 | 2 | 3 | 4 | … | … | … | … | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Infrastructure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Renouvellement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Moyens d´exploitation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DES CHAPITRES (1+2+3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# TARIFS

ARTICLE 4 : STRUCTURE DES TARIFS

Le délégataire est autorisé de percevoir directement auprès des usagers le produit des prestations rendues dans le respect des conditions contractuelles aux tarifs suivants :

Tarifs de stationnement en parking souterrain :

  - Tarifs tickets :

Usagers A

Pour les usagers en rotation qui pourront bénéficier d’un tarif ticket selon le nombre d’heures de stationnement et à n’importe quelle heure ;

Tarif A-1 : …… Dirhams HT/ heure

Tarif A-2 : …… Dirhams HT/ ……

….

  - Tarifs abonnements :

Usagers B :

Pour les usagers qui pourront bénéficier d’une formule d’abonnement mensuel ou annuel et de ce fait pourront utiliser librement le parking en permanence durant toute la durée de leur abonnement ;

Tarif B-1 : …… Dirhams HT/mois ;

Tarif B-2 : …… Dirhams HT/an ;

…

Usagers C

Pour les usagers en rotation durant la journée de travail qui pourront bénéficier d’une formule d’abonnement mensuel ou annuel leur donnant libre accès au parking durant la journée de travail de 07h à 20h ;

Tarif C-1 : …… Dirhams HT/mois

Tarif C-2 : …… Dirhams HT/an

Usagers D

Pour les usagers en rotation durant une demi-journée de travail qui pourront bénéficier d’une formule d’abonnement mensuel ou annuel leur donnant libre accès au parking durant une demi-journée de travail de 07h à 13h ou 13h à 20h

Tarif D-1 : …… Dirhams HT/mois

Tarif D-2 : …… Dirhams HT/an

Usagers E

Pour les usagers en rotation le soir qui pourront bénéficier d’une formule d’abonnement mensuel ou annuel leur donnant libre accès au parking le soir

Tarif E-1 : …… Dirhams HT/mois

Tarif E-2 : …… Dirhams HT/an

Ces tarifs sont applicables à compter de la mise en exploitation du parking de stationnement. Aussi, il est entendu par Année 1, la première année d’exploitation du service.

Cette liste de tarifs est donnée à titre indicatif et non limitatif.

| Tarifs de la gestion déléguée DH HT | Année d’exploitation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | …. |
| Tarifs tickets |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarif A-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarif A-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarifs abonnements: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarif B-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarif B-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarif ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarif ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Le Délégataire peut par sa propre initiative proposer des offres commerciales après information de l’Autorité Délégante.

En tout état de cause, le Délégataire, dans le cadre de l’établissement de sa politique tarifaire, devra tenir compte du pouvoir d’achat des usagers et assumera toute conséquence de la tarification qu’il propose.

# PROJECTIONS FINANCIÈRES DE LA GESTION DÉLÉGUÉE

Les hypothèses retenues pour les projections financières doivent permettre la détermination de l’équilibre économique et financier de la gestion déléguée sur toute la durée du Contrat. Les recettes perçues auprès des usagers permettront d’assurer la couverture des charges et la rémunération du Délégataire.

Les projections financières prévisionnelles sont établies en tenant compte du programme d’investissement prévisionnel.

ARTICLE 5 : LES HYPOTHÈSES RETENUES POUR LES PROJECTIONS

ARTICLE 5-1 – PRODUITS D’EXPLOITATION

Les produits se composent des recettes des prestations suivantes :

- Recettes perçues auprès des usagers au titre des tarifs définis par l’Article 4 ci-dessus ;

- Recettes liées aux prestations accessoires (affichages publicitaires, activités commerciale, etc.)

- Autres recettes

Tableau des recettes prévisionnelles annuelles

| Recettes | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année… | Année… | Année… | Année… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarif A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre d’usagers A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recettes A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarif A2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre d’usagers A2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recettes A2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarif B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre d’usagers B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recettes B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarif B2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre d’usagers B2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recettes B2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarif …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre d’usagers …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recettes ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recettes liées aux prestations accessoires (affichage publicitaire) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autres recettes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL RECETTES |  |  |  |  |  |  |  |  |

ARTICLE 5.2 – CHARGES D’EXPLOITATION

Les charges directes de l’exploitation cont projetées dans les tableaux de synthèse 3 et 4 ci-dessous.

ARTICLE 5.3 – DURÉE DE LA GESTION DÉLÉGUÉE

Le Contrat est conclu pour une durée de Cinquante ans (50 ans) à compter de sa date d’entrée en vigueur. L’entrée en vigueur es fixée à partir de la date de notification de l’ordre de service, suite à l’approbation du contrat par le conseil de la commune de Salé et son visa par l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur.

ARTICLE 5.4 – LA DURÉE D’AMORTISSEMENT DES INVESTISSEMENTS

Les investissements réalisés de même que ceux acquis en renouvellements doivent être amorties par caducité sur la durée du contrat.

Les équipements et matériels affectés à l’exploitation du service doivent être amortis sur la base de la vie utile (durée technique) de ……. ans, à compter de la date de leur première mise en circulation.

ARTICLE 5-5 – HYPOTHÈSES FISCALES

## Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)

La TVA collectée sur les produits des ventes du Délégataire est estimée aux taux suivants :

- Ventes de tickets ….% ;

- Ventes d’abonnements : …..% ;

- Ventes de services (autres recettes) : ….% ;

## L’impôt sur les sociétés (IS)

Le Délégataire est soumis au régime normal de l’impôt sur les sociétés applicable à la commune de Salé. En cas de changement du taux, le Délégataire ne peut prétendre à aucune compensation.

# TABLEAUX ET ÉTATS DE SYNTHÈSES DES PROJECTIONS FINANCIÈRES

- Tableau 1 : Programme d’investissements contractuel ;

- Tableau 2 : Programme Prévisionnel d’investissement annuel ;

- Tableau 3 : Compte de produits et charges détaillé ;

- Tableau 4 : Compte de produits et charges (vision globale) ;

- Tableau 5 : Bilan prévisionnel ;

- Tableau 6 : Tableau emplois et ressources ;

- Tableau 7 : Programme annuel d’amortissements ;

- Tableau 8 : Calcul du besoin en fond de roulement ;

- Tableau 9 : Taux de Rentabilité Interne du projet.

## Tableau 1: PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS CONTRACTUEL

Les montants sont exprimés en milliers de dirhams constants hors TVA

| I. INFRASTRUCTURE |  |  | Délais de réalisation | Quantitatif | prix unitaire | montant d’investissement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Construction et équipement du parking |  |  |  |  |  |  |
| Aménagement de la place publique |  |  |  |  |  |  |
| Acquisition du système d’information intégré |  |  |  |  |  |  |
| ………… |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL I |  |  |  |  |  |  |
| II. RENOUVELLEMENT | Délais de réalisation |  |  | Quantitatif | prix unitaire | montant d' investissement |
| Renouvellement des équipements détériorés (système de gestion d’accès…) |  |  |  |  |  |  |
| ………… |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL II |  |  |  |  |  |  |
| III. MOYENS D’EXPLOITATION |  | Délais de réalisation |  | Quantitatif | prix unitaire | montant d’investissement |
| Matériel Informatique |  |  |  |  |  |  |
| Billettique |  |  |  |  |  |  |
| Véhicules et engins spécialisés |  |  |  |  |  |  |
| Mobilier et matériels de bureaux |  |  |  |  |  |  |
| …………….. |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL III |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL INVESTISSEMENTS |  |  |  |  |  |  |

## Tableau 2: PROGRAMME PRÉVISIONNEL D'INVESTISSEMENT ANNUEL

Les montants sont exprimés en milliers de dirhams constants 
hors TVA et hors charges indirectes,

| DESIGNATION | TOTAL 1-n | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année4 | Année … | Année … | Année … | Année … | Année … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. INFRASTRUCTURE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Construction du parking |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aménagement de la place publique….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acquisition du système d’information intégré |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. RENOUVELLEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Renouvellement des équipements détériorés (système de gestion d’accès….) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. MOYENS D’EXPLOITATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informatique et Télécoms |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Billettique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Véhicules et engins spécialisés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mobilier et matériels de bureaux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL ANNUEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Tableau 3 : COMPTE DE PRODUITS ET DE CHARGES DÉTAILLÉ

Les montants sont exprimés en milliers de dirhams constants hors TVA

| DESIGNATION | TOTAL 1 à n | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année4 | Année… | Année… | Année… | Année… | Année… | Année… | Année… | Année… | Année… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODUITS D'EXPLOITATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarif A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre d’usagers A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recettes A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarif A2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre d’usagers A2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recettes A2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarif B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre d’usagers B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recettes B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarif ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre d’usagers ……. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recettes ………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recettes liées aux prestations accessoires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autres Recettes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL RECETTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHARGES D'EXPLOITATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 - Frais généraux et personnel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Masse Salariale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Frais généraux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Assurances |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Divers frais généraux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 - Achats consommation matière |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 – frais d’Entretien |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 - Dotation aux amortissements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 – Redevance à l’Autorité Délégante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.RESULTAT D'EXPLOITATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.1. Produits financiers |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.2. Charges financières |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.RESULTAT COURANT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.1. Produits non courants |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.2. Charges non courantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.RESULTAT AVANT IMPOT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Impôt sur les sociétés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.RESULTAT NET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Excèdent brut d'exploitation (EBE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Tableau  4 : COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (VISION GLOBALE)

Les montants sont exprimés en milliers de dirhams constants hors TVA,

| DESIGNATION | TOTAL 1-n | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année4. | Année ... | Année .. | Année .. | Année .. | Année .. | Année .. | Année .. | Année .. | Année .. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODUITS D'EXPLOITATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recettes relatives aux tickets |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recettes relatives aux abonnements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recettes liées aux prestations accessoires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autres recettes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHARGES D'EXPLOITATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 - Frais généraux et personnel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 - Achats consommation matière |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 – Entretien |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 - Dotation aux amortissements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 – Redevance à l’Autorité Délégante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.RESULTAT D'EXPLOITATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.1. Produits financiers |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.2. Charges financières |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.RESULTAT COURANT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.1. Produits non courants |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.2. Charges non courantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.RESULTAT AVANT IMPOT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Impôt sur les sociétés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.RESULTAT NET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Tableau  5 : BILAN PRÉVISIONNEL

Les montants sont exprimés en milliers de dirhams constants,

| ACTIF | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année … | Année … | Année … | Année … | Année … | Année … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I - Actif immobilisé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Immobilisations en non valeurs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Immobilisations corporelles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Immobilisations incorporelles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II - Stocks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III - Créances de l'actif circulant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trésorerie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Débiteurs divers |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV - Titres et Valeurs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASSIF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V - Capitaux propres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capitaux social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réserve légale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Report à nouveau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat de l'exercice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI - Provisions pour investissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII - Dettes de financement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII - Dettes du passif circulant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Créditeurs divers |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Tableau  6 : TABLEAU EMPLOIS ET RESSOURCES

Les montants sont exprimés en milliers de dirhams constants,

| RESSOURCES | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année … | Année … | Année … | Année … | Année … | Année … | Année … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 - Autofinancement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fonds propres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat net |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provision pour investissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produit de cessions des immobilisations |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Amortissements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 - Augmentation dettes financement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 - Diminution immobilisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diminution immobilisation corporelles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diminution immobilisation financiers |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL RESSOURCES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EMPLOIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 - Autofinancement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Répartition des dividendes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Retenue à la source |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 - Diminution dette financement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 - Augmentation immobilisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Augmentation immobilisation corporelles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Augmentation immobilisation financiers |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL EMPLOIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 - Variation du circulant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 - Variation de la trésorerie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Tableau  7 : PROGRAMME ANNUEL D'AMORTISSEMENTS

Les montants sont exprimés en milliers de dirhams constants hors TVA,

|  | Total 1-n | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année .. | Année .. | Année .. | Année .. | Année .. | Année .. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Investissements par durée d'amortissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investissements à amortir en 3 ans |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investissements à amortir en 4 ans |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investissements à amortir en ……ans |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investissements à amortir en (n) ans |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOUS TOTAL INVESTISSEMENTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dotations aux amortissements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Amortissement en 3 ans |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Amortissement en 4 ans |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investissements à amortir en ……ans |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Amortissement en (n) ans |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOUS TOTAL AMORTISSEMENTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Tableau  8: CALCUL DU BESOIN EN FOND DE ROULEMENT

Les montants sont exprimés en milliers de dirhams constants,

| Calcul du BFR | Jours | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année .. | Année .. | Année .. | Année .. | Année .. | Année ... | Année .. | Année .. | Année .. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Créances clients (j) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stocks (j) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dettes fournisseurs (j) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BFR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Delta BFR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Tableau  9: TAUX DE RENTABILITÉ INTERNE DU PROJET

Les montants sont exprimés en milliers de dirhams constants,

| Flux Projets | Total 1 à n | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année .. | Année .. | Année .. | Année .. | Année .. | Année .. | Année .. | Année .. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat d'exploitation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dotations aux Amortissements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EBE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IS sur REX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investissements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Variation de BFR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeur de fin de période |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Flux annuels |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRI projet sur …..ans (*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*) : Durée du Contrat

Appel à la Concurrence

Pour la Passation d’un Contrat de Gestion Déléguée relatif à :

la Conception , le Financement, la Réalisation des Etudes, la Construction, l’Equipement, la Gestion et l’Exploitation d’un parking public à Souk Assalihine-Commune de Salé- Arrondissement de Tabriquet

L’AUTORITE DELEGANTE

LE DELEGATAIRE

VISA DE L’AUTORITE GOUVERNEMENTALE CHARGEE DE L’INTERIEUR

Les usagers en rotation sont ceux utilisant le parking de façon quotidienne pendant une durée déterminée à l’avance.